Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы  «Развитие транспортной системы»  за отчетный период 9 месяцев 2018 года

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, участник (должность/ ФИО) | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Развитие транспортной инфраструктуры Комиссаровского сельского поселения» | Ведущий специалист по земельным и имущественным отношениям Якушина С.Г. (глава Администрации Комиссаровского сельского поселения А.С. Ковалев) | X | X | X | 2259,8 | 2259,8 | 702,4 | - |
| 2 | ОМ 1.1 «Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них» | Ведущий специалист по земельным и имущественным отношениям Якушина С.Г. (глава Администрации Комиссаровского сельского поселения А.С. Ковалев) | Проводились работы по содержанию внутри поселковых дорог (вырубка кустарников с уборкой порубочных остатков; поддержание полосы отвода, обочин, откосов и разделительных полос в чистоте и порядке; скашивание травы на обочинах, откосах; механизированная снегоочистка, расчистка автомобильных дорог от снежных заносов, борьба с зимней скользкостью), достоверность определения сметной стоимости; работы по установке недостающих барьерных ограждений; работы по устранению деформаций и повреждений (заделка выбоин, просадок, шелушения, выкрашивания и других дефектов) покрытий автомобильных дорог; работы по восстановлению изношенной горизонтальной разметки на автомобильной дороге. | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 1246,8 | 1246,8 | 702,4 | - |
| 3 | ОМ 1.2 «Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них» | Ведущий специалист по земельным и имущественным отношениям Якушина С.Г. (глава Администрации Комиссаровского сельского поселения А.С. Ковалев) | За отчетный период данное мероприятие не проводилось. | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 1013,0 | 1013,0 | 0,0 | - |
| 4 | ОМ 1.3 «Иные мероприятия в сфере дорожного хозяйства» | Ведущий специалист по земельным и имущественным отношениям Якушина С.Г. (глава Администрации Комиссаровского сельского поселения А.С. Ковалев) | За отчетный период данное мероприятие не проводилось. | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| 5 | Контрольное событие муниципальной программы 1.1 | Ведущий специалист по земельным и имущественным отношениям Якушина С.Г. (глава Администрации Комиссаровского сельского поселения А.С. Ковалев) | Заключены муниципальные контракты №1-СД от 24.01.18, №10-СД от 16.02.18, №13-СД от 21.02.18, №15-СД от 24.02.18, №18-СД от 27.02.18, №22-СД от 20.03.18, №23-СД от 20.03.18, №24-СД от 20.03.18, №25-СД от 21.03.18, №30-СД от 09.04.18, №33-СД от 16.04.18, №34-СД от 16.04.18, №35-СД от 16.04.18, №3 от 19.04.18, №37-СД от 03.05.18, №38-СД от 03.05.18, №39-СД от 03.05.18, №43-СД от 17.05.18, №51-СД от 06.06.18, №52-СД от 06.06.18, №60-СД от 09.07.18, №61-СД от 09.07.18, №72-СД от 03.08.18, №73-СД от 03.08.18, №78-СД от 16.08.18, №83-СД от 06.09.18, №84-СД от 06.09.18, №85-СД от 10.09.18, №86-СД от 10.09.18. Заключено соглашение №7-ДФ от 14.12.2017 г. с Красносулинским районом о передаче полномочий (дополнительное соглашение №1 от 12.03.2018, дополнительное соглашение №2 от 29.08.2018) | X | 31.12.2018 | X | X | X | Х |
| 6 | Подпрограмма 2 «Повышение безопасности дорожного движения на территории Комиссаровского сельского поселения» | Ведущий специалист по земельным и имущественным отношениям Якушина С.Г. (глава Администрации Комиссаровского сельского поселения А.С. Ковалев) | X | X | X | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| 7 | ОМ 2.1 «Организация дорожного движения» | Ведущий специалист по земельным и имущественным отношениям Якушина С.Г. (глава Администрации Комиссаровского сельского поселения А.С. Ковалев) | За отчетный период данное мероприятие не проводилось. | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| 8 | ОМ 2.2 «Профилактические мероприятия по пропаганде соблюдения правил дорожного движения, как водителями, так и пешеходами» | Ведущий специалист по земельным и имущественным отношениям Якушина С.Г. (глава Администрации Комиссаровского сельского поселения А.С. Ковалев) | Повышение безопасности дорожного движения по внутри поселковым дорогам Комиссаровского сельского поселения; снижение уровня нарушения правил дорожного движения среди целевых групп участников дорожного движения | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| 9 | Контрольное событие муниципальной программы 2.1 | Ведущий специалист по земельным и имущественным отношениям Якушина С.Г. (глава Администрации Комиссаровского сельского поселения А.С. Ковалев) | На сходах граждан проводилась информационно-разъяснительная работа среди населения о соблюдении правил дорожного движения | X | 31.12.2018 | X | X | X | Х |
| 10 | ИТОГО по муниципальной программе | Ответственный исполнитель муниципальной программы (Ведущий специалист по земельным и имущественным отношениям Якушина С.Г., глава Администрации Комиссаровского сельского поселения А.С. Ковалев) | X | X | X | 2259,8 | 2259,8 | 702,4 | - |

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к отчету об исполнении плана  реализации  муниципальной программы:

«Развитие транспортной системы»

отчетный период 9 месяцев 2018 г.

Муниципальная программа Комиссаровского сельского поселения «Развитие транспортной системы» (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Комиссаровского сельского поселения 25.10.2013 № 114.

На реализацию муниципальной программы в 2018 году предусмотрены ассигнования в сумме 2259,800 тыс. рублей, в том числе за счет средств бюджета поселения 1841,900 тыс. рублей, за счет средств областного бюджета 386,500 тыс. рублей, за счет средств бюджета района 31,400 тыс. рублей. За 9 месяцев 2018 года заключено 29 муниципальных контрактов на сумму 702,411 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 702,411 тыс. рублей или 31,1%.

Ответственным исполнителем муниципальной программы является Администрация Комиссаровского сельского поселения.

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

Подпрограмма 1 – « Развитие транспортной  инфраструктуры Комиссаровского сельского поселения» (далее – подпрограмма 1);

Подпрограмма 2 – «Повышение безопасности дорожного движения на территории Комиссаровского сельского поселения» (далее – подпрограмма 2).

В соответствии с постановлением Администрации Комиссаровского сельского поселения от 02.02.2018 № 12 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Комиссаровского сельского поселения и Методических рекомендаций», распоряжением Администрации Комиссаровского сельского поселения от 29.12.2017 № 40 утвержден план реализации муниципальной программы Комиссаровского сельского поселения «Развитие транспортной системы» на 2018 год (изменения от 23.03.2018 №14, от 06.09.2018 №51) (далее - план реализации).

На реализацию подпрограммы 1 на 2018 год предусмотрено 2259,800 тыс. рублей, в том числе за счет средств бюджета поселения 1841,900 тыс. рублей, за счет средств областного бюджета 386,500 тыс. рублей, за счет средств бюджета района 31,400 тыс. рублей. За 9 месяцев 2018 года заключено 29 муниципальных контрактов на сумму 702,411 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 702,411 тыс. рублей или 31,1%.

В рамках подпрограммы 1 предусмотрено выполнение трех основных мероприятий:  1.1 « Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них»; 1.2. «Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них»; 1.3 « Иные мероприятия в сфере дорожного хозяйства»).

Контрольное событие подпрограммы 1: произведены работы по содержанию внутри поселковых дорог (вырубка кустарников с уборкой порубочных остатков; поддержание полосы отвода, обочин, откосов и разделительных полос в чистоте и порядке; скашивание травы на обочинах, откосах; механизированная снегоочистка, расчистка автомобильных дорог от снежных заносов, борьба с зимней скользкостью),достоверность определения сметной стоимости; работы по установке недостающих барьерных ограждений;  работы по устранению деформаций и повреждений (заделка выбоин, просадок, шелушения, выкрашивания и других дефектов) покрытий автомобильных дорог; работы по восстановлению изношенной горизонтальной разметки на автомобильной дороге.

На реализацию подпрограммы 2 в 2018 году не предусмотрено ассигнований.

В рамках подпрограммы 2 предусмотрено выполнение двух основных мероприятия: 2.1 « Организация дорожного движения»; 2.2. «Профилактические мероприятия по пропаганде соблюдения правил дорожного движения, как водителями, так и пешеходами».

Контрольное событие подпрограммы 2: на сходах граждан проводилась информационно-разъяснительная работа среди населения о соблюдении правил дорожного движения.

По итогам проведенного анализа исполнения плана реализации муниципальной программы Комиссаровского сельского поселения « Развитие транспортной системы» установлено отсутствие фактов несоблюдения сроков выполнения мероприятий, мероприятия выполнены в установленные сроки, в связи с чем, принятие дополнительных поручений не требуется.

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Комиссаровского сельского поселения «Развитие транспортной системы» за 9 месяцев 2018 года представлен в приложении к пояснительной информации.

Глава Администрации

Комиссаровского сельского поселения                            А.С.Ковалев

Исполнитель: Ведущий специалист по земельным и имущественным отношениям Якушина С.Г.