АДМИНИСТРАЦИЯ

КОМИССАРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

КРАСНОСУЛИНСКОГО РАЙОНА

РОСТОВСКОЙ  ОБЛАСТИ

Постановление

12.03.2013г.	                  №  23                     	                            х. Лихой

Об утверждении отчета о ходе работ по муниципальной долгосрочной целевой программе «Благоустройство и развитие объектов коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Комиссаровское сельское поселение» на 2011 – 2014 годы» за 2012 год

В соответствии с постановлением Администрации Комиссаровского сельского поселения от 05.03.2012 № 20 «О Порядке принятия решения о разработке муниципальных долгосрочных целевых программ муниципального образования «Комиссаровское сельское поселение», их формирования и реализации и Порядке проведения и критериях оценки эффективности реализации муниципальных долгосрочных целевых программ муниципального образования «Комиссаровское сельское поселение», руководствуясь ст. 30 Устава муниципального образования «Комиссаровское сельское поселение», -

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет о ходе работ по муниципальной долгосрочной целевой программы «Благоустройство и развитие объектов коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Комиссаровское сельское поселение» на 2011 – 2014 годы» за 2012 год согласно приложения.

2. Настоящее Постановление подлежит обнародованию на информационных стендах Комиссаровского сельского поселения, размещению на официальном сайте муниципального образования «Красносулинский район» в сети «Интернет», на странице «Комиссаровское сельское поселение»

3. Контроль за выполнением постановления возложить на  исполняющего обязанности  начальника сектора  экономики и финансов Шефер Л.В. начальника сектора благоустройства Васильченко Т.Ф.

Глава Комиссаровского сельского поселения            Гетманов В.И.

Приложение

к постановлению Администрации

Комиссаровского сельского поселения

от 12.03.2013 №23

ОТЧЕТ

о ходе реализации работ по муниципальной долгосрочной целевой программе «Благоустройство территории и развитие объектов коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Комиссаровское сельское поселение» на 2011-2014 годы»

по результатам за 2012 год

- Основные результаты

На реализацию муниципальной долгосрочной целевой программы на 2012г. предусмотрено финансирование денежных средств в сумме 19151,6 тыс.рублей, в том числе за счет средств областного бюджета 11173,7 тыс.руб., , за счет средств бюджета поселения 7977,9 тыс. рублей.

Программа  предусматривает подпрограммы – мероприятия в области благоустройства, коммунальной и автодорожной  инфраструктуры поселения:

Подпрограмма «Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах Комиссаровского сельского поселения».

На мероприятия по данной подпрограмме запланировано 518,6 тыс. рублей бюджетных средств, из них за счет средств областного бюджета 334,2 тыс.рублей, фактически освоено 512,1 тыс. рублей, в том числе за счет средств областного бюджета 330,0 тыс. руб. на содержание внутри поселковых грунтовых дорог.

Основные задачи подпрограммы были выполнены: содержание внутрипоселковых автомобильных и грунтовых дорог были приведены в нормативное состояние и соблюдены сроки реализации программы.

Подпрограмма «Мероприятия в области коммунального хозяйства».

Основной целью данной подпрограммы является совершенствование системы коммунального хозяйства, как общей части комплексного благоустройства муниципального образования «Комиссаровское сельское поселение» и как результат развитие коммунальной инфраструктуры, создание системы ее оснащения и оптимизации управления.

На отчетный период запланировано бюджетных средств на  подпрограмму в сумме 14465,6 тыс.рублей, в том числе за счет средств областного бюджета 10839,5 тыс. руб, средств бюджета поселения 3626,1. Запланированные мероприятия использованы не в полном объеме: так, средств областного бюджета освоено 10034,0, за счет средств бюджета поселения 2976,8 тыс.рублей.

Запланированные мероприятия по объекту «Строительство и реконструкция сетей водоснабжения х. Комиссаровка» выполнены на 94%. Часть работ подрядчиком не выполнена, в связи с изменениями  погодных условий. Капитальный ремонт сетей водоснабжения п. Чичерино выполнены на 60%. Окончательные работы подрядчик выполнит в 1 полугодии 2013г. В отчетном периоде, текущие работы по содержанию сетей водоснабжения выполнены в полном объеме. В 2012году муниципальному образованию переданы сети водоснабжения в х. Лихой, введенные в эксплуатацию в отчетном периоде.

Подпрограмма «Уличное освещение»

Целю настоящей подпрограммы является обеспечения населения сетью наружного освещения, а также реконструкции систем наружного освещения улиц населенных пунктов и как результат экономии бюджетных средств в следствии качественной и экономичной работоспособности обслуживания сетей, улучшения его технического состояния.

На мероприятия подпрограммы запланированы средства бюджета поселения в сумме 2883,3 тыс. руб.. Средства использованы в полном объеме на сумму 2883,2 тыс. руб., использовались по целевому назначению на оплату электрической энергии сетей наружного освещения в поселка поселения, на монтажные работы и установки светильников в х. Калиновка Комиссаровского сельского поселения.

Подпрограмма «Прочие мероприятия по благоустройству поселения»

Целью данной подпрограммы является содержание объектов благоустройства поселения, приведение в качественное состояние всех элементов благоустройства.

Задачами подпрограммы являются: содержание и обслуживание рабочей техники, привлечение дополнительной рабочей техники для обслуживания территории поселения, обновление и приобретение инвентаря, составляющих объекты благоустройства, содержание и текущий ремонт памятников истории поселения, противоклещевая обработка территории и бактериологическое исследование вод, содержание и благоустройство мест захоронений в поселении, уборка несанкционированных свалок на территории поселения.

На финансирование выполнения данных мероприятий были запланированы средства бюджета поселения в сумме 1284,1 тыс руб. средства освоены по целевому назначению в полном объеме на сумму 1283,3 тыс. рублей.

Также по данной программе были проведены мероприятия без финансовых затрат, в которой участвовали школьники поселков поселения, подрядные и коммерческие организации, физические лица, представители казачества. Такие мероприятия как, участие в посадке зелёных насаждений (деревьев, кустарников, цветов и т.д.) в поселках, проведение санитарной рубки сухих деревьев и кустарников, изготовление и установка аншлагов информационных стендов, связанных с охраной окружающей среды, организация акции «Лучшее подворье Комиссаровского сельского поселения» принесло немалые результаты внешнему благоустройству поселения.

Детальный отчет о финансирование проводимых мероприятий представлен в таблице 1.

II.Меры по реализации Программы

В течение финансового года в Программу были внесены изменения согласно постановлений:

- Постановление от 31.01.2012 №7/1 «О внесение изменений в постановление Администрации Комиссаровского сельского поселения от 01.11.2010 №90 «Благоустройство территории и развитие объектов коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Комиссаровское сельское поселение» на 2011-2014 годы»

- Постановление от 29.02.2012 №18/1 «О внесение изменений в постановление Администрации Комиссаровского сельского поселения от 01.11.2010 №90 «Благоустройство территории и развитие объектов коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Комиссаровское сельское поселение» на 2011-2014 годы»

- Постановление от 05.03.2012 №20 «О внесение изменений в постановление Администрации Комиссаровского сельского поселения от 01.11.2010 №90 «Благоустройство территории и развитие объектов коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Комиссаровское сельское поселение» на 2011-2014 годы»

- Постановление от 28.03.2012 №26/1 «О внесение изменений в постановление Администрации Комиссаровского сельского поселения от 01.11.2010 №90 «Благоустройство территории и развитие объектов коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Комиссаровское сельское поселение» на 2011-2014 годы»

- Постановление от 26.04.2012 №35/1 «О внесение изменений в постановление Администрации Комиссаровского сельского поселения от 01.11.2010 №90 «Благоустройство территории и развитие объектов коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Комиссаровское сельское поселение» на 2011-2014 годы»

- Постановление от 16.06.2012 №49/1 «О внесение изменений в постановление Администрации Комиссаровского сельского поселения от 01.11.2010 №90 «Благоустройство территории и развитие объектов коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Комиссаровское сельское поселение» на 2011-2014 годы»

- Постановление от 28.06.2012 №52/1 «О внесение изменений в постановление Администрации Комиссаровского сельского поселения от 01.11.2010 №90 «Благоустройство территории и развитие объектов коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Комиссаровское сельское поселение» на 2011-2014 годы»

- Постановление от 11.07.2012 №57/1 «О внесение изменений в постановление Администрации Комиссаровского сельского поселения от 01.11.2010 №90 «Благоустройство территории и развитие объектов коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Комиссаровское сельское поселение» на 2011-2014 годы»

- Постановление от 19.07.2012 №59/1 «О внесение изменений в постановление Администрации Комиссаровского сельского поселения от 01.11.2010 №90 «Благоустройство территории и развитие объектов коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Комиссаровское сельское поселение» на 2011-2014 годы»

- Постановление от 13.08.2012 №94 «О внесение изменений в постановление Администрации Комиссаровского сельского поселения от 01.11.2010 №90 «Благоустройство территории и развитие объектов коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Комиссаровское сельское поселение» на 2011-2014 годы»

- Постановление от 27.08.2012 №98 «О внесение изменений в постановление Администрации Комиссаровского сельского поселения от 01.11.2010 №90 «Благоустройство территории и развитие объектов коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Комиссаровское сельское поселение» на 2011-2014 годы»

- Постановление от 07.09.2012 №113 «О внесение изменений в постановление Администрации Комиссаровского сельского поселения от 01.11.2010 №90 «Благоустройство территории и развитие объектов коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Комиссаровское сельское поселение» на 2011-2014 годы»

- Постановление от 29.12.2012 №43 «О внесение изменений в постановление Администрации Комиссаровского сельского поселения от 01.11.2010 №90 «Благоустройство территории и развитие объектов коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Комиссаровское сельское поселение» на 2011-2014 годы»

Причинами вносимых изменений явились: перераспределение объемов бюджетных ассигнований, увеличение объемов финансирования, в связи с изменение структуры Программы, введено приложение №2, «Методика расчета целевых показателей»

III. Оценка эффективности реализации программы

В результате выполнения Программы были выполнены следующие показатели результативности:

Задача 1: "Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах Комиссаровского сельского поселения":

- Снижение количества дорожно-транспортных происшествий по причине неудовлетворительных дорожных условий;

- Обеспечение безопасности дорожного движения в осенне-зимний период;

Основной экономический эффект от реализации мероприятий Программы по развитию дорожного хозяйства, заключаться в снижении затрат на пребывание в пути, росте объема пассажиропотока, снижении затрат на содержание улично-дорожной сети Комиссаровского сельского поселения.

Основной социальный эффект реализации мероприятий Программы по развитию дорожного хозяйства и совершенствованию организации освещения улиц заключаться в сокращении времени пребывания в пути населения, улучшении общей экологической обстановки в поселении, снижении дорожно-транспортных происшествий.

Задача 2. Организация прочих мероприятий по благоустройству, коммунальной инфраструктуры и организации уличного освещения Комиссаровского сельского поселения:

- Проведение работ по отводу ливневых, грунтовых и талых вод;

- Проведение работ  по ремонту  водопроводно-канализационных колодцев с установкой люков для обеспечение безопасности граждан;

- Проведение работ по улучшению внешнего вида фасадной части Комиссаровского сельского поселения.

- Модернизация объектов уличного освещения, установкой светильников и реле-установок в населенных пунктах

Ожидаемые конечные результаты Программы связаны с обеспечением надежной работы объектов внешнего благоустройства, увеличением безопасности передвижения граждан в темное время суток, экологической безопасности, эстетическими и другими свойствами в целом, улучшающими вид территории Комиссаровского сельского поселения.

Информация об оценке эффективности реализации Программы представлена в таблице 2.

Таблица 1

ОТЧЕТ

о финансировании и освоении проводимых программных мероприятий «Благоустройство территории и развитие объектов коммунальной инфраструктуры Комиссаровского сельского поселения на 2011-2014 годы»

по состоянию на 01 января 2013г.

(тыс. рублей)

| № п/п | Наименование мероприятия | Объем ассигнований в соответствии с постановлением Администрации Комиссаровского сельского поселения об утверждении Программы | Уточненный план ассигнований на 2012 год | Исполнено (кассовые расходы) | Объемы неосвоенных средств и причина их неосвоения (по источникам финансирования) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | Област-ной бюджет | Бюджет района | Бюджет поселения | Вне-бюд-жет. источ-ники | Всего | Област-ной бюджет | Бюджет района | Бюджет поселения | Вне-бюд-жет. источ-ники | Всего | Феде-ральный бюджет | Област-ной бюджет | Бюджет поселения | Вне-бюджет. источ-ники |  |
|  | Всего по программе | 22462,3 | 17109,3 | 0 | 5353,0 | 0 | 19151,6 | 11173,7 | 0 | 7977,9 | 0 | 17689,4 | 10364,0 | 0 | 7325,4 | 0 | 1462,2тыс. руб. |
| Подпрограмма «Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах Комиссаровского сельского поселения» |
|  | Всего по подпрограмме | 518,6 | 334,2 | 0 | 184,4 | 0 | 518,6 | 334,2 | 0 | 184,4 | 0 | 512,1 | 330,0 | 0 | 182,1 | 0 | 6,5 тыс. руб. |
| 1.1 | Мероприятие № 1 Ремонт и содержание дорог местного значения | 516,6 | 334,2 | 0 | 184,4 | 0 | 518,6 | 0 | 0 | 184,4 | 0 | 512,1 | 330,0 | 0 | 182,1 | 0 | Экономия 6,5 тыс.руб. сложилась при заключении контракта при проведении запроса котировок |
| Подпрограмма «Организация уличное освещение» |
|  | Всего по подпрограмме | 2883,3 | 0 | 0 | 2883,3 | 0 | 2883,3 | 0 | 0 | 2883,3 | 0 | 2883,2 | 0 | 0 | 2883,2 | 0 | 0,1 тыс. руб |
| 2.1. | Мероприятие №1 Техническое обслуживание линий наружного освещения | 110,0 | 0 | 0 | 110,0 | 0 | 110,0 | 0 | 0 | 110,0 | 0 | 110,0 | 0 | 0 | 110,0 | 0 |  |
| 2.2 | Мероприятие №2 Оплата за электроэнергию уличного освещения | 2773,3 | 0 | 0 | 2773,3 | 0 | 2773,3 | 0 | 0 | 2773,3 | 0 | 2773,2 | 0 | 0 | 2773,2 | 0 |  |
| Подпрограмма «Прочие мероприятия по благоустройству Комиссаровского сельского поселения» |
|  | Всего по подпрограмме | 1284,1 | 0 | 0 | 1284,1 | 0 | 1284,1 | 0 | 0 | 1284,1 | 0 | 1283,3 | 0 | 0 | 1283,3 | 0 | 0,8 тыс. руб. |
| 3.1. | Мероприятие № 1 Уборка мусора и ликвидация несанкционированных свалок | 50,6 | 0 | 0 | 50,6 | 0 | 50,6 | 0 | 0 | 50,6 | 0 | 50,6 | 0 | 0 | 85,4 | 0 | 0 |
| 3.2 | Мероприятие № 2 Противоклещевая обработка территории | 55,9 | 0 | 0 | 55,9 | 0 | 55,9 | 0 | 0 | 55,9 | 0 | 55,1 | 0 | 0 | 55,1 | 0 | Экономия бюджетных средств в сумме 0,8 тыс. руб. сложилась за счет уменьшения объема работ. |
| 3.3 | Мероприятие № 3 Обновление и приобретение инвентаря составляющих объектов благоустройства | 87,3 | 0 | 0 | 87,3 | 0 | 87,3 | 0 | 0 | 87,3 | 0 | 87,3 | 0 | 0 | 87,3 | 0 | 0 |
| 3.4 | Мероприятие № 4 Содержание и техническое обслуживание рабочей техники | 732,8 | 0 | 0 | 732,8 | 732,8 | 732,8 | 0 | 0 | 732,8 | 0 | 732,8 | 0 | 0 | 732,8 | 0 | 0 |
| 3.5 | Мероприятие № 5 Привлечение дополнительной рабочей техники для обслуживания территории поселения | 213,4 | 0 | 0 | 213,4 | 213,4 | 213,4 | 0 | 0 | 213,4 | 0 | 213,4 | 0 | 0 | 213,4 | 0 | 0 |
| 3.6 | Мероприятие № 6 Содержание и текущий ремонт памятников истории поселения | 106,6 | 0 | 0 | 106,6 | 0 | 106,6 | 0 | 0 | 106,6 | 0 | 106,6 | 0 | 0 | 106,6 | 0 | 0 |
| 3.7 | Мероприятие №7 Содержание и благоустройство мест захоронений | 37,5 | 0 | 0 | 37,5 |  | 37,5 | 0 | 0 | 37,5 | 0 | 37,5 | 0 | 0 | 37,5 | 0 | 0 |
| Подпрограмма «Мероприятия в области коммунального хозяйства» |
|  | Всего по подпрограмме | 14465,6 | 10839,5 | 0 | 3626,1 | 0 | 14465,6 | 10839,5 | 0 | 3626,1 | 0 | 13010,8 | 10034,0 | 0 | 2976,8 | 0 | 1454,8 тыс. руб. |
| 4.1 | Мероприятие № 1 Капитальный ремонт сетей водоснабжения | 13874,4 | 10839,5 | 0 | 3034,9 | 0 | 13874,4 | 10839,5 | 0 | 3034,9 | 0 | 12451,7 | 10034 | 0 | 2417,7 | 0 | Экономия бюджетных средств в сумме 1422,7 тыс. руб. сложилась в связи с тем. Что условия муниципального контракта не выполнены подрядчиком, в следствии изменения погодных условий |
| 4.2 | Мероприятие № 2 текущий ремонт и содержание сетей водоснабжения | 524,9 | 0 | 0 | 524,9 | 0 | 524,9 | 0 | 0 | 524,9 | 0 | 492,8 | 0 | 0 | 492,8 | 0 | Экономия бюджетных средств в сумме 32,1 тыс. руб. сложилась в связи с тем, что условия муниципального контракта не выполнены подрядчиком, в следствии изменения погодных условий |
| 4,3 | Мероприятие № 3 Инвентаризация и оценка объектов коммунальной инфраструктуры | 66,3 | 0 | 0 | 66,3 | 0 | 66,3 | 0 | 0 | 66,3 | 0 | 66,3 | 0 | 0 | 66,3 | 0 |  |

Таблица 2

ИНФОРМАЦИЯ

об оценке эффективности реализации муниципальной долгосрочной целевой программы «Благоустройство территории и развитие объектов коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Комиссаровское сельское поселение» на 2011-2014 годы» за 2012 год

| Цели и задачи | Целевые индикаторы | Единица измерения | Ожидаемые значения целевых показателей, предусмотренные программой за 2012 год |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | прогнозные | фактические | отклонение (+/-) |
| Цель 1. Создание условий для безопасного и бесперебойного движения автомобильного транспорта путем обеспечения сохранности автодорог и улучшения их транспортно-эксплуатационного состояния |
| Задача 1.1. Обеспечение сохранности автомобильных дорог и искусственных сооружений на них и приведение их в нормативное состояние | Доля автомобильных дорог, соответствующих нормативным требованиям к транспортно- эксплуатационным показателям (в общей протяженности автомобильных дорог) | % | 1,6 | 1,6 | 0 0 |
| Цель 2. Совершенствование системы коммунального хозяйства, как общей части комплексного благоустройства муниципального образования «Комиссаровское сельское поселение»; |
| Задача 2.1. Развитие коммунальной инфраструктуры, создание системы ее оснащения и оптимизации управления | Доля показателей улучшения комплекса объектов коммунального хозяйства в общем объеме объектом муниципального образования | % | 12,3 | 63,7 | +51,4 |
| Цель 3. Активизации работ по благоустройству территории поселения в границах населенных пунктов, строительству и реконструкции систем наружного освещения улиц населенных пунктов; |
| Задача 3.1. Восстановление, реконструкция и модернизация объектов уличного освещения, установкой светильников и реле-установок в населенных пунктах | Сумма экономии бюджетных средств в следствии качественной и экономичной работоспособности обслуживания сетей, улучшения его технического состояния; | тыс.р | 170,0 | 220,0 | +50,0 |

Начальник сектора по благоустройству _____________________ Т.Ф.Васильченко

(подпись)

Исполнитель _____________________ Т.Ф.Васильченко

(подпись)

Телефон 8-863-67-22-2-86