АДМИНИСТРАЦИЯ

КОМИССАРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

КРАСНОСУЛИНСКОГО РАЙОНА

РОСТОВСКОЙ  ОБЛАСТИ

Распоряжение

11.07.2019	                                         № 37                        х. Лихой

Об утверждении отчета об исполнении плана реализации муниципальной программы Комиссаровского сельского поселения «Благоустройство территории и жилищно-коммунальное хозяйство» за отчетный период 1 полугодие 2019 года

В соответствии с постановлением Администрации  Комиссаровского сельского поселения от 02.02.2018 № 12  «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ   Комиссаровского сельского  поселения и Методических рекомендаций», руководствуясь ст. 30 Устава муниципального образования «Комиссаровское сельское поселение», -

1. Утвердить отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Комиссаровского сельского поселения «Благоустройство территории и жилищно-коммунальное хозяйство» за отчетный период 1 полугодие 2019 года согласно приложению к настоящему распоряжению.

2. Настоящее распоряжение подлежит обнародованию на информационных стендах Комиссаровского сельского поселения, размещению на официальном сайте муниципального образования «Комиссаровское сельское поселение» в сети «Интернет».

3. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на главного специалиста Моисееву И.В.

Глава Администрации Комиссаровского

сельского поселения                                                                 Ковалев А.С.

Приложение

к распоряжению Администрации

Комиссаровского сельского поселения

от 11.07.2019 № 37

Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы  «Благоустройство территории и жилищно-коммунальное хозяйство»

за отчетный период 1 полугодие 2019 года

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, участник (должность/ ФИО) | Результат реализации (краткое описание) | Факти-ческая дата начала реали-зации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Комиссаровского сельского поселения» | Главный специалист Моисеева И.В. (глава Администрации Комиссаровского сельского поселения А.С. Ковалев) | х | х | х | 1647,4 | 1647,4 | 61,4 | 1586,0 |
| 2 | Основное мероприятие 1.1 «Уплата взносов на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов по помещениям, находящимся в собственности Комиссаровского сельского поселения» | Главный специалист Моисеева И.В. (глава Администрации Комиссаровского сельского поселения А.С. Ковалев) | Производится своевременная и полная уплата взносов на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 104,5 | 104,5 | 43,5 | 61,0 мероприятие запланировано на весь 2019 год |
| 3 | Основное мероприятие 1.2 «Содержание и ремонт объектов жилищной инфраструктуры» | Главный специалист Моисеева И.В. (глава Администрации Комиссаровского сельского поселения А.С. Ковалев) | Производится своевременная и полная оплата за услуги по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирных домов | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 35,0 | 35,0 | 17,9 | 17,1 мероприятие запланировано на весь 2019 год |
| 4 | Основное мероприятие 1.3 «Содержание и ремонт объектов коммунальной инфраструктуры» | Главный специалист Моисеева И.В. (глава Администрации Комиссаровского сельского поселения А.С. Ковалев) | Мероприятие запланировано на 2-е полугодие 2019 года | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 46,6 | 46,6 | 0,0 | 46,6 Мероприятие запланировано на 2-е полугодие 2019 года |
| 5 | Основное мероприятие 1.4 «Информирование населения по вопросам управления многоквартирными домами и энергоэффективности в жилищной сфере» | Главный специалист Моисеева И.В. (глава Администрации Комиссаровского сельского поселения А.С. Ковалев) | повышение уровня информированности населения о правах и обязанностях в сфере ЖКХ | 01.01.2019 | 31.12.2019 | - | - | - | - |
| 6 | Основное мероприятие 1.5 «Строительство и реконструкция объектов теплоэнергетики» | Главный специалист Моисеева И.В. (глава Администрации Комиссаровского сельского поселения А.С. Ковалев) | Мероприятие запланировано на 2-е полугодие 2019 года | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 1461,3 | 1461,3 | 0,0 | 1461,3 Мероприятие запланировано на 2-е полугодие 2019 года |
| 7 | Контрольное событие муниципальной программы 1.1 | Главный специалист Моисеева И.В. (глава Администрации Комиссаровского сельского поселения А.С. Ковалев) | Заключено с районом Соглашение №7-ВКХ от 26.12.2018. Оказываются услуги и выполняются работы по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирных домах (договор №17 от 28.02.2019) Производится оплата взносов на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов (соглашение № б/н от 01.01.2016 г.) | х | 31.12.2019 | х | х | х | х |
| 8 | Подпрограмма 2 «Благоустройство территории Комиссаровского сельского поселения» | Главный специалист Моисеева И.В. (глава Администрации Комиссаровского сельского поселения А.С. Ковалев) | х | х | х | 3957,8 | 3957,8 | 1476,3 | 2481,5 |
| 9 | Основное мероприятие 2.1 «Организация уличного освещения, содержание и ремонт объектов уличного освещения» | Главный специалист Моисеева И.В. (глава Администрации Комиссаровского сельского поселения А.С. Ковалев) | Производится своевременная и полная оплата за коммунальные услуги. Увеличилась общая протяженность фактически освещенных улиц. | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 2855,7 | 2855,7 | 1089,6 | 1766,1 мероприятие запланировано на весь 2019 год |
| 10 | Основное мероприятие 2.2 «Организация содержания мест захоронений» | Главный специалист Моисеева И.В. (глава Администрации Комиссаровского сельского поселения А.С. Ковалев) | Для удобства населения организовывается подвоз песка к местам захоронений, ликвидация сорной растительности. | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 77,0 | 77,0 | 76,9 | 0,1 Экономия по итогам закупки |
| 11 | Основное мероприятие 2.3 «Уборка мусора и несанкционированных свалок, создание условий для организации централизованного сбора и вывоза твердых бытовых отходов» | Главный специалист Моисеева И.В. (глава Администрации Комиссаровского сельского поселения А.С. Ковалев) | Ведется постоянный мониторинг чистоты территории поселения. | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 150,0 | 150,0 | 0,0 | 150,0 Мероприятие запланировано на 2-е полугодие 2019 года |
| 12 | Основное мероприятие 2.4 «Содержание и ремонт объектов благоустройства и мест общего пользования» | Главный специалист Моисеева И.В. (глава Администрации Комиссаровского сельского поселения А.С. Ковалев) | Регулярно проводились работы по улучшению качества благоустройства населенных пунктов на территории Комиссаровского сельского поселения. | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 875,1 | 875,1 | 309,8 | 565,3 мероприятие запланировано на весь 2019 год |
| 13 | Контрольное событие муниципальной программы 2.1 | Главный специалист Моисеева И.В. (глава Администрации Комиссаровского сельского поселения А.С. Ковалев) | Своевременно производилась оплата за уличное освещение (№61270200913 от 31.01.2019). Приобреталось электротехническое оборудование (светильники светодиодные) (№13 от 20.02.2019, №26 от 19.03.2019) Проводились электромонтажные работы (замена ламп) (№43 от 29.04.2019). Проведены работы по уборке мусора возле мусорных контейнеров (№15 от 26.02.2019); работы по зачистке, уборке мест массового скопления граждан (№23 от 15.03.2019, №38 от 15.04.2019, №48 от 14.05.2019, №49 от 15.05.2019, №50 от 15.05.2019); работы по уборке мест захоронений (№39 от 16.04.2019); работы по обкосу территории роторной косилкой (№55 от 21.06.2019);работы по противоклещевой обработке мест общего пользования (№40 от 17.04.2019); привлекались школьники для оказания услуг по уборке и благоустройству территории (№45/1-45/4 от 06.05.2019); приобретены и установлены 19 контейнеров ТБО (№22 от 12.03.2019). Организован подвоз песка к местам захоронений (№37 от 12.04.2019). Для повышения уровня комфортности и чистоты в населенных пунктах, расположенных на территории поселения приобретались хозяйственный инвентарь, расходные материалы, запчасти к экскаватору (№5 от 29.01.2019, №21 от 12.03.2019, №30 от 21.03.2019, №34 от 02.04.2019, №35 от 10.04.2019, №44 от 29.04.2019). Проведены 4 субботника, в ходе которых приведены в порядок памятники, территории спортивных и детских площадок. Регулярное информирование населения по вопросам коммунального хозяйства, благоустройства проводилось на сходах граждан, на информационных стендах и на официальном сайте в сети Интернет, размещались объявления по вопросам благоустройства, раздавались памятки, предупреждения о содержании придворовой территории в порядке, необходимости устранения нарушений. | х | 31.12.2019 | х | х | х | х |
| 14 | Итого по муниципальной программе | х | х | х | х | 5605,2 | 5605,2 | 1537,7 | 4067,5 |
|  |  | Ответственный исполнитель муниципальной программы (глава Администрации Комиссаровского сельского поселения А.С. Ковалев) | х | х | х | 5605,2 | 5605,2 | 1537,7 | 4067,5 |

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к отчету об исполнении плана  реализации  муниципальной программы:

«Благоустройство территории и жилищно-коммунальное хозяйство» за отчетный период 1 полугодие 2019 года

Муниципальная программа Комиссаровского сельского поселения « Благоустройство территории и жилищно-коммунальное хозяйство» (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Комиссаровского сельского поселения от 18.12.2018 № 126.

На реализацию муниципальной программы за счет средств бюджета поселения предусмотрены ассигнования в сумме 5605,2 тыс. руб. За 1 полугодие 2019 года фактические расходы составили 1537,7 тыс.руб. или 27,4% к годовому плану.

Ответственным исполнителем муниципальной программы является Администрация Комиссаровского сельского поселения.

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

Подпрограмма 1 –  «Развитие жилищно-коммунального хозяйства  Комиссаровского сельского поселения»  (далее – подпрограмма 1);

Подпрограмма 2 –   «Благоустройство территории Комиссаровского сельского поселения»     (далее – подпрограмма 2).

В соответствии с постановлением Администрации  Комиссаровского сельского поселения 02.02.2018 № 12 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Комиссаровского сельского поселения и Методических рекомендаций» распоряжением Администрации  Комиссаровского сельского поселения от 19.12.2018 №72 утвержден план реализации муниципальной программы  Комиссаровского сельского поселения «Благоустройство территории и жилищно-коммунальное хозяйство» на 2019 год (далее - план реализации).

На реализацию подпрограммы 1 на 2019 год предусмотрено 1647,4 тыс. рублей, фактические расходы составили 61,4 тыс.руб. или 3,7 % к годовому плану.

В рамках подпрограммы 1 предусмотрено выполнение пяти основных мероприятий (1.1 «Уплата взносов на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов по помещениям, находящимся в собственности Комиссаровского сельского поселения»; 1.2 «Содержание и ремонт объектов жилищной инфраструктуры»; 1.3 «Содержание и ремонт объектов коммунальной инфраструктуры»; 1.4 «Информирование населения по вопросам управления многоквартирными домами и энергоэффективности в жилищной сфере»; 1.5 «Строительство и реконструкция объектов теплоэнергетики»).

Основные мероприятия подпрограммы 1 реализовывались в течение 1 полугодия 2019 года на постоянной основе.

Срок наступления контрольного события подпрограммы 1 – 31.12.2019 года. Промежуточные результаты по контрольным событиям следующие.

Заключено с районом Соглашение №7-ВКХ от 26.12.2018. Оказываются услуги и выполняются работы  по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирных домах (договор №17 от 28.02.2019) Производится оплата взносов на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов (соглашение  № б/н от 01.01.2016 г.)

На реализацию подпрограммы 2 на 2019 год предусмотрено 3957,8 тыс. рублей, фактические расходы составили 1476,3 тыс.руб. или 37,3 % к годовому плану.

В рамках подпрограммы 2 предусмотрено выполнение четырех основных мероприятий (2.1  «Организация уличного освещения, содержание и ремонт объектов уличного освещения»; 2.2  «Организация содержания мест захоронений»; 2.3  «Уборка мусора и несанкционированных свалок, создание условий для организации централизованного сбора и вывоза твердых бытовых отходов»; 2.4  «Содержание и ремонт объектов благоустройства и мест общего пользования»).

Основные мероприятия подпрограммы 1 реализовывались в течение 1 полугодия 2019 года на постоянной основе.

Срок наступления контрольного события подпрограммы 1 – 31.12.2019 года. Промежуточные результаты по контрольным событиям следующие.

Своевременно производилась оплата за уличное освещение (№61270200913 от 31.01.2019).

Приобреталось электротехническое оборудование (светильники светодиодные) (№13 от 20.02.2019, №26 от 19.03.2019)

Проводились электромонтажные работы (замена ламп) (№43 от 29.04.2019). Проведены работы по уборке мусора возле мусорных контейнеров (№15 от 26.02.2019); работы по зачистке, уборке мест массового скопления граждан (№23 от 15.03.2019, №38 от 15.04.2019, №48 от 14.05.2019,  №49 от 15.05.2019, №50 от 15.05.2019); работы по уборке мест захоронений  (№39 от 16.04.2019); работы по обкосу территории роторной косилкой (№55 от 21.06.2019);работы по противоклещевой обработке мест общего пользования (№40 от 17.04.2019);  привлекались школьники для оказания услуг по уборке и благоустройству территории (№45/1-45/4 от 06.05.2019); приобретены и установлены 19 контейнеров ТБО (№22 от 12.03.2019). Организован подвоз песка к местам захоронений (№37 от 12.04.2019). Для повышения уровня комфортности и чистоты в населенных пунктах, расположенных на территории поселения приобретались хозяйственный инвентарь, расходные материалы, запчасти к экскаватору (№5 от 29.01.2019, №21 от 12.03.2019, №30 от 21.03.2019, №34 от 02.04.2019, №35 от 10.04.2019, №44 от 29.04.2019). Проведены 4 субботника, в ходе которых приведены в порядок памятники, территории спортивных и детских площадок.

Регулярное информирование населения по вопросам коммунального хозяйства, благоустройства проводилось на сходах граждан, на информационных стендах и на официальном сайте в сети Интернет, размещались объявления по вопросам благоустройства, раздавались памятки, предупреждения о содержании придворовой территории в порядке, необходимости устранения нарушений.

По итогам проведенного анализа исполнения плана реализации муниципальной программы Комиссаровского сельского поселения «Благоустройство территории и жилищно-коммунальное хозяйство» установлено отсутствие фактов несоблюдения сроков выполнения мероприятий,  в связи с чем принятие дополнительных поручений не требуется.

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Комиссаровского сельского поселения «Благоустройство территории и жилищно-коммунальное хозяйство» за 1 полугодие 2019 года представлен в приложении к пояснительной информации.

Глава Администрации Комиссаровского

сельского поселения                                                              А.С.Ковалев

Исполнитель:

Главный специалист Моисеева И.В.