АДМИНИСТРАЦИЯ

КОМИССАРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

КРАСНОСУЛИНСКОГО РАЙОНА

РОСТОВСКОЙ  ОБЛАСТИ

Распоряжение

11.10.2019	                                         № 56                        х. Лихой

Об утверждении отчета об исполнении плана реализации муниципальной программы Комиссаровского сельского поселения «Благоустройство территории и жилищно-коммунальное хозяйство» за отчетный период 9 месяцев 2019 года

В соответствии с постановлением Администрации  Комиссаровского сельского поселения от 02.02.2018 № 12  «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ   Комиссаровского сельского  поселения и Методических рекомендаций», руководствуясь ст. 30 Устава муниципального образования «Комиссаровское сельское поселение», -

1. Утвердить отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Комиссаровского сельского поселения «Благоустройство территории и жилищно-коммунальное хозяйство» за отчетный период 9 месяцев 2019 года согласно приложению к настоящему распоряжению.

2. Настоящее распоряжение подлежит обнародованию на информационных стендах Комиссаровского сельского поселения, размещению на официальном сайте муниципального образования «Комиссаровское сельское поселение» в сети «Интернет».

3. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на главного специалиста Моисееву И.В.

Глава Администрации Комиссаровского

сельского поселения                                                                 Ковалев А.С.

Приложение

к распоряжению Администрации

Комиссаровского сельского поселения

от 11.10.2019 № 56

Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы  «Благоустройство территории и жилищно-коммунальное хозяйство»

за отчетный период 9 месяцев 2019 года

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, участник (должность/ ФИО) | Результат реализации (краткое описание) | Факти-ческая дата начала реали-зации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Комиссаровского сельского поселения» | Главный специалист Моисеева И.В. (глава Администрации Комиссаровского сельского поселения А.С. Ковалев) | х | х | х | 1593,8 | 1593,8 | 641,5 | 952,3 |
| 2 | Основное мероприятие 1.1 «Уплата взносов на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов по помещениям, находящимся в собственности Комиссаровского сельского поселения» | Главный специалист Моисеева И.В. (глава Администрации Комиссаровского сельского поселения А.С. Ковалев) | Производится своевременная и полная уплата взносов на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 104,5 | 104,5 | 69,6 | 34,9 мероприятие запланировано на весь 2019 год |
| 3 | Основное мероприятие 1.2 «Содержание и ремонт объектов жилищной инфраструктуры» | Главный специалист Моисеева И.В. (глава Администрации Комиссаровского сельского поселения А.С. Ковалев) | Производится своевременная и полная оплата за услуги по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирных домов | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 35,0 | 35,0 | 25,5 | 9,5 мероприятие запланировано на весь 2019 год |
| 4 | Основное мероприятие 1.3 «Содержание и ремонт объектов коммунальной инфраструктуры» | Главный специалист Моисеева И.В. (глава Администрации Комиссаровского сельского поселения А.С. Ковалев) | Проведены работы по дезинфекции питьевой системы на объектах водного и воздушного транспорта, по лабораторному исследованию питьевой воды. Проведены работы по замене изоляции на наружной теплотрассе котельной пос. Розет, по замене участка теплосети котельной пос. Розет. Оказаны услуги по проверке достоверности определения сметных нормативов по объекту: Ремонт котла №3 в котельной пос. Розет Комиссаровского сельского поселения | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 1454,3 | 1454,3 | 546,4 | 907,9 мероприятие запланировано на 4 квартал 2019 года |
| 5 | Основное мероприятие 1.4 «Информирование населения по вопросам управления многоквартирными домами и энергоэффективности в жилищной сфере» | Главный специалист Моисеева И.В. (глава Администрации Комиссаровского сельского поселения А.С. Ковалев) | повышение уровня информированности населения о правах и обязанностях в сфере ЖКХ | 01.01.2019 | 31.12.2019 | - | - | - | - |
| 6 | Основное мероприятие 1.5 «Строительство и реконструкция объектов теплоэнергетики» | Главный специалист Моисеева И.В. (глава Администрации Комиссаровского сельского поселения А.С. Ковалев) | - | 01.01.2019 | 31.12.2019 | - | - | - | - |
| 7 | Контрольное событие муниципальной программы 1.1 | Главный специалист Моисеева И.В. (глава Администрации Комиссаровского сельского поселения А.С. Ковалев) | Заключено с Администрацией Красносулинского района Соглашение №7-ВКХ от 26.12.2018 (дополнительное соглашение №1 от 20.02.2019). Оказываются услуги и выполняются работы по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирных домах (договор №17 от 28.02.2019) Производится оплата взносов на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов (соглашение № б/н от 01.01.2016 г.) Проведены работы по лабораторному исследованию питьевой воды (№65 от 19.07.2019); работы по дезинфекции питьевой системы (№66 от 19.07.2019). В целях повышения качества снабжения коммунальными услугами проводились работы по замене изоляции на наружной теплотрассе котельной пос. Розет, работы по замене участка теплосети (котельная пос.Розет) (два участка) (№75 от 19.08.2019, №76 от 19.08.2019, №84 от 30.08.2019). Проведен электронный аукцион на ремонт котла №3 в котельной пос. Розет, заключен муниципальный контракт №0158300000619000003_77287 от 09.09.2019. На официальном сайте Администрации поселения в информационно-телекоммуникационной системе Интернет размещена информация по вопросам управления многоквартирными домами и энергоэффективности в жилищной сфере. | х | 31.12.2019 | х | х | х | х |
| 8 | Подпрограмма 2 «Благоустройство территории Комиссаровского сельского поселения» | Главный специалист Моисеева И.В. (глава Администрации Комиссаровского сельского поселения А.С. Ковалев) | х | х | х | 4110,0 | 4110,0 | 2246,6 | 1863,4 |
| 9 | Основное мероприятие 2.1 «Организация уличного освещения, содержание и ремонт объектов уличного освещения» | Главный специалист Моисеева И.В. (глава Администрации Комиссаровского сельского поселения А.С. Ковалев) | Производится своевременная и полная оплата за коммунальные услуги. Увеличилась общая протяженность фактически освещенных улиц. | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 3006,7 | 3006,7 | 1566,0 | 1440,7 мероприятие запланировано на весь 2019 год |
| 10 | Основное мероприятие 2.2 «Организация содержания мест захоронений» | Главный специалист Моисеева И.В. (глава Администрации Комиссаровского сельского поселения А.С. Ковалев) | Для удобства населения организовывается подвоз песка к местам захоронений, ликвидация сорной растительности. | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 76,9 | 76,9 | 76,9 | - |
| 11 | Основное мероприятие 2.3 «Уборка мусора и несанкционированных свалок, создание условий для организации централизованного сбора и вывоза твердых бытовых отходов» | Главный специалист Моисеева И.В. (глава Администрации Комиссаровского сельского поселения А.С. Ковалев) | Ведется постоянный мониторинг чистоты территории поселения. Проводятся работы по уборке и вывозу мусора на территории Комиссаровского сельского поселения. | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 150,0 | 150,0 | 50,8 | 99,2 Мероприятие запланировано на 4 квартал 2019 года |
| 12 | Основное мероприятие 2.4 «Содержание и ремонт объектов благоустройства и мест общего пользования» | Главный специалист Моисеева И.В. (глава Администрации Комиссаровского сельского поселения А.С. Ковалев) | Регулярно проводились работы по улучшению качества благоустройства населенных пунктов на территории Комиссаровского сельского поселения. | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 876,4 | 876,4 | 552,9 | 323,5 мероприятие запланировано на весь 2019 год |
| 13 | Контрольное событие муниципальной программы 2.1 | Главный специалист Моисеева И.В. (глава Администрации Комиссаровского сельского поселения А.С. Ковалев) | Своевременно производилась оплата за уличное освещение (№61270200913 от 31.01.2019). Приобреталось электротехническое оборудование: светильники и лампы светодиодные (№13 от 20.02.2019, №26 от 19.03.2019, №67 от 02.08.2019, №94 от 19.09.2019) Проводились электромонтажные работы (замена ламп) (№43 от 29.04.2019, №96 от 23.09.2019, №97 от 24.09.2019). Проведены работы по уборке мусора возле мусорных контейнеров (№15 от 26.02.2019); работы по зачистке, уборке мест массового скопления граждан (№23 от 15.03.2019, №38 от 15.04.2019, №48 от 14.05.2019, №49 от 15.05.2019, №50 от 15.05.2019, №82 от 22.08.2019); работы по уборке мест захоронений (№39 от 16.04.2019); работы по уборке и вывозу мусора (№86 от 29.08.2019, №91 от 12.09.2019); работы по обкосу территории роторной косилкой (№55 от 21.06.2019); работы по противоклещевой обработке мест общего пользования (№40 от 17.04.2019); привлекались школьники для оказания услуг по уборке и благоустройству территории (№45/1-45/4 от 06.05.2019); приобретены и установлены 40 контейнеров ТБО (№22 от 12.03.2019, №61 от 15.07.2019). Организован подвоз песка к местам захоронений (№37 от 12.04.2019). Для повышения уровня комфортности и чистоты в населенных пунктах, расположенных на территории поселения приобретались хозяйственный инвентарь, расходные материалы, запчасти к экскаватору, аншлаги с наименованием улиц, проводились работы по ремонту бензотриммера, работы по ремонту экскаватора (№5 от 29.01.2019, №21 от 12.03.2019, №30 от 21.03.2019, №34 от 02.04.2019, №35 от 10.04.2019, №44 от 29.04.2019, №63 от 15.07.2019, №73 от 12.08.2019, №78 от 12.08.2019, №79 от 13.08.2019, №81 от 19.08.2019, №85 от 30.08.2019, №95 от 18.09.2019). Проведены 4 субботника, 1 месячник чистоты, в ходе которых приведены в порядок памятники, территории спортивных и детских площадок. Проведен день древонасаждений. Регулярное информирование населения по вопросам коммунального хозяйства, благоустройства проводилось на сходах граждан, на информационных стендах и на официальном сайте в сети Интернет, размещались объявления по вопросам благоустройства, раздавались памятки, предупреждения о содержании придворовой территории в порядке, необходимости устранения нарушений. | х | 31.12.2019 | х | х | х | х |
| 14 | Итого по муниципальной программе | х | х | х | х | 5703,8 | 5703,8 | 2888,1 | 2815,7 |
|  |  | Ответственный исполнитель муниципальной программы (глава Администрации Комиссаровского сельского поселения А.С. Ковалев) | х | х | х | 5703,8 | 5703,8 | 2888,1 | 2815,7 |

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к отчету об исполнении плана  реализации  муниципальной программы:

«Благоустройство территории и жилищно-коммунальное хозяйство» за отчетный период 9 месяцев 2019 года

Муниципальная программа Комиссаровского сельского поселения « Благоустройство территории и жилищно-коммунальное хозяйство» (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Комиссаровского сельского поселения от 18.12.2018 № 126.

На реализацию муниципальной программы предусмотрены ассигнования в сумме 5703,8 тыс. руб., в том числе за счет средств района 744,0 тыс. руб. За 9 месяцев 2019 года фактические расходы составили 2888,1 тыс.руб. или 50,6% к годовому плану.

Ответственным исполнителем муниципальной программы является Администрация Комиссаровского сельского поселения.

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

Подпрограмма 1 –  «Развитие жилищно-коммунального хозяйства  Комиссаровского сельского поселения»  (далее – подпрограмма 1);

Подпрограмма 2 –   «Благоустройство территории Комиссаровского сельского поселения»     (далее – подпрограмма 2).

В соответствии с постановлением Администрации  Комиссаровского сельского поселения 02.02.2018 № 12 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Комиссаровского сельского поселения и Методических рекомендаций» распоряжением Администрации  Комиссаровского сельского поселения от 19.12.2018 №72 утвержден план реализации муниципальной программы  Комиссаровского сельского поселения «Благоустройство территории и жилищно-коммунальное хозяйство» на 2019 год (далее - план реализации).

На реализацию подпрограммы 1 на 2019 год предусмотрено 1593,8 тыс. рублей, фактические расходы составили 641,5 тыс.руб. или 40,2 % к годовому плану.

В рамках подпрограммы 1 предусмотрено выполнение пяти основных мероприятий (1.1 «Уплата взносов на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов по помещениям, находящимся в собственности Комиссаровского сельского поселения»; 1.2 «Содержание и ремонт объектов жилищной инфраструктуры»; 1.3 «Содержание и ремонт объектов коммунальной инфраструктуры»; 1.4 «Информирование населения по вопросам управления многоквартирными домами и энергоэффективности в жилищной сфере»; 1.5 «Строительство и реконструкция объектов теплоэнергетики»).

Основные мероприятия подпрограммы 1 реализовывались в течение 9 месяцев 2019 года на постоянной основе.

Срок наступления контрольного события подпрограммы 1 – 31.12.2019 года. Промежуточные результаты по контрольным событиям следующие.

Заключено с Администрацией Красносулинского района Соглашение №7-ВКХ от 26.12.2018 (дополнительное соглашение №1 от 20.02.2019).

Оказываются услуги и выполняются работы  по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирных домах (договор №17 от 28.02.2019) Производится оплата взносов на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов (соглашение  № б/н от 01.01.2016 г.)

Проведены работы по лабораторному исследованию питьевой воды (№65 от 19.07.2019); работы по дезинфекции питьевой системы (№66 от 19.07.2019).

В целях повышения качества снабжения коммунальными услугами проводились работы по замене изоляции на наружной теплотрассе котельной пос. Розет, работы по замене участка теплосети (котельная пос.Розет) (два участка) (№75 от 19.08.2019, №76 от 19.08.2019, №84 от 30.08.2019). Проведен электронный аукцион на ремонт котла №3 в котельной пос. Розет, заключен муниципальный контракт №0158300000619000003_77287 от 09.09.2019.

На официальном сайте Администрации поселения в информационно-телекоммуникационной системе Интернет размещена информация по вопросам управления многоквартирными домами и энергоэффективности в жилищной сфере.

На реализацию подпрограммы 2 на 2019 год предусмотрено 4110,0 тыс. рублей, фактические расходы составили 2246,6 тыс.руб. или 54,7 % к годовому плану.

В рамках подпрограммы 2 предусмотрено выполнение четырех основных мероприятий (2.1  «Организация уличного освещения, содержание и ремонт объектов уличного освещения»; 2.2  «Организация содержания мест захоронений»; 2.3  «Уборка мусора и несанкционированных свалок, создание условий для организации централизованного сбора и вывоза твердых бытовых отходов»; 2.4  «Содержание и ремонт объектов благоустройства и мест общего пользования»).

Основные мероприятия подпрограммы 1 реализовывались в течение 9 месяцев 2019 года на постоянной основе.

Срок наступления контрольного события подпрограммы 1 – 31.12.2019 года. Промежуточные результаты по контрольным событиям следующие.

Своевременно производилась оплата за уличное освещение (№61270200913 от 31.01.2019).

Приобреталось электротехническое оборудование: светильники и лампы светодиодные (№13 от 20.02.2019, №26 от 19.03.2019, №67 от 02.08.2019, №94 от 19.09.2019)

Проводились электромонтажные работы (замена ламп) (№43 от 29.04.2019, №96 от 23.09.2019, №97 от 24.09.2019). Проведены работы по уборке мусора возле мусорных контейнеров (№15 от 26.02.2019); работы по зачистке, уборке мест массового скопления граждан (№23 от 15.03.2019, №38 от 15.04.2019, №48 от 14.05.2019,  №49 от 15.05.2019, №50 от 15.05.2019, №82 от 22.08.2019); работы по уборке мест захоронений  (№39 от 16.04.2019); работы по уборке и вывозу мусора (№86 от 29.08.2019, №91 от 12.09.2019); работы по обкосу территории роторной косилкой (№55 от 21.06.2019); работы по противоклещевой обработке мест общего пользования (№40 от 17.04.2019); привлекались школьники для оказания услуг по уборке и благоустройству территории (№45/1-45/4 от 06.05.2019); приобретены и установлены 40 контейнеров ТБО (№22 от 12.03.2019, №61 от 15.07.2019). Организован подвоз песка к местам захоронений (№37 от 12.04.2019).

Для повышения уровня комфортности и чистоты в населенных пунктах, расположенных на территории поселения приобретались хозяйственный инвентарь, расходные материалы, запчасти к экскаватору, аншлаги с наименованием улиц, проводились работы по ремонту бензотриммера, работы по ремонту экскаватора  (№5 от 29.01.2019, №21 от 12.03.2019, №30 от 21.03.2019, №34 от 02.04.2019, №35 от 10.04.2019, №44 от 29.04.2019, №63 от 15.07.2019, №73 от 12.08.2019, №78 от 12.08.2019, №79 от 13.08.2019, №81 от 19.08.2019, №85 от 30.08.2019, №95 от 18.09.2019).

Проведены 4 субботника, 1 месячник чистоты, в ходе которых приведены в порядок памятники, территории спортивных и детских площадок. Проведен день древонасаждений.

Регулярное информирование населения по вопросам коммунального хозяйства, благоустройства проводилось на сходах граждан, на информационных стендах и на официальном сайте в сети Интернет, размещались объявления по вопросам благоустройства, раздавались памятки, предупреждения о содержании придворовой территории в порядке, необходимости устранения нарушений.

По итогам проведенного анализа исполнения плана реализации муниципальной программы Комиссаровского сельского поселения «Благоустройство территории и жилищно-коммунальное хозяйство» установлено отсутствие фактов несоблюдения сроков выполнения мероприятий,  в связи с чем принятие дополнительных поручений не требуется.

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Комиссаровского сельского поселения «Благоустройство территории и жилищно-коммунальное хозяйство» за 9 месяцев 2019 года представлен в приложении к пояснительной информации.

Глава Администрации Комиссаровского

сельского поселения                                                              А.С.Ковалев

Исполнитель:

Главный специалист Моисеева И.В.