РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
        РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
КРАСНОСУЛИНСКИЙ РАЙОН
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
« КОМИССАРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» АДМИНИСТРАЦИЯ КОМИССАРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
11.05.2023г. № 48
х. Лихой
«Об утверждении плана мероприятий по подготовке к осенне-зимнему периоду 2024-2025гг. Комиссаровское сельское поселение»

В целях обеспечения своевременной и качественной подготовки жилищно-коммунального хозяйства, расположенных на территории Комиссаровское сельское поселение к предстоящему 2024-2025гг., повышения качества предоставления услуг населению и другим потребителям, Администрация Комиссаровского сельского поселения,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый План мероприятий по подготовке Комиссаровского сельского к осенне-зимнему периоду 2024-2025гг.
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возлагаю на специалиста по благоустройству.

Глава Администрации Комиссаровского
сельского поселения Е. Н. Безрукова

Приложение
 к постановлению Администрации Комиссаровского
сельского поселения № 48 от 15.05.2024г.
Согласовано:
Глава Администрации Комиссаровского сельского поселения
Е.Н.Безрукова

План мероприятий по подготовке к отопительному периоду 2024-2025гг.

Наименование объектов	Наименование работ	Источник финансирования	Процент готовности	Срок окончания работ	Ответственный за проведение
Котельная п. Розет	Косметический ремонт в котельной п. Розет; / завоз твердого топлива; промывка системы отопления; проверка кранов, арматуры			05.10.2024г.	Директор МУП «Красносулинские теплосети» / А. В. Колесников
МБОУ Комиссаровская СОШ	Проверка котельной / Проверка здания			30.08.2024г.	Директор МБОУ Комиссаровская СОШ / Перепелкин Г.А.
МБОУ Лиховская СОШ	Проверка котельной / Проверка здания			30.08.2024г.	Директор МБОУ Лиховская СОШ Журавлева Н.В.
МБДОУ д/с «Ивушка»	Проверка котельной / Проверка здания			30.08.2024г.	Заведующая МБДОУ д/с «Ивушка» Литвиненко Е.В.
МБДОУ д/с «Светлячок»	Проверка котельной			30.08.2024г.	Заведующая МБДОУ д/с «Светлячок» Подлегаева Е.А.
МБУК «Комиссаровский СДК» х. Лихой	Очистка дымоходов; побелка котлов; побелка котельной; промывка системы отопления; проверка кранов, арматуры; завоз твердого топлива			30.08.2024г.	Директор МБУК «Комиссаровский СДК» / Яицкая Н.Ю.
СДК п. Розет	Очистка дымоходов; побелка котлов; побелка котельной; промывка системы отопления; проверка кранов, арматуры; / завоз твердого топлива			30.08.2024г.	Заведующая СДК / п. Розет / Кухтина И,А.
СДК п. Чичерино	Очистка дымоходов; побелка котлов; побелка котельной; промывка системы отопления; проверка кранов, арматуры; / завоз твердого топлива			30.08.2024г.	Заведующая СДК / п. Чичерино / Димидова В.Е.