**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

**РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ**

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ**

**«КОМИССАРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»**

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**КОМИССАРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

# **ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от 26.03.2024 № 29

х.Лихой

**Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы Комиссаровского сельского поселения «Развитие транспортной системы» за 2023 год**

В соответствии с постановлением Администрации Комиссаровского сельского поселения от 02.02.2018 № 12 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Комиссаровского сельского поселения и Методических рекомендаций», руководствуясь ст. 33 Устава муниципального образования «Комиссаровское сельское поселение», -

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Комиссаровского сельского поселения «Развитие транспортной системы» за 2023 год согласно приложению.

2. Настоящее постановление подлежит обнародованию на информационных стендах и размещению на официальном сайте муниципального образования «Комиссаровское сельское поселение» в сети «Интернет».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального обнародования.

4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава Администрации Комиссаровского

сельского поселения Е.Н.Безрукова

Приложение

к постановлению

Администрации

Комиссаровского

сельского поселения

от 26.03.2024 № 29

Отчет

о реализации муниципальной программы

Комиссаровского сельского поселения «Развитие транспортной системы» за 2023 год

**Раздел 1. Конкретные результаты, достигнутые за 2023 год**

В целях создания условий для создания условий для устойчивого функционирования транспортной системы Комиссаровского сельского поселения, повышения уровня безопасности дорожного движения в рамках реализации муниципальной программы Комиссаровского сельского поселения «Развитие транспортной системы», утвержденной постановлением Администрации Комиссаровского сельского поселения от 02.02.2018 №12 (далее – муниципальная программа), ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы в 2023 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых:

- проведены работы по содержанию автомобильных дорог местного значения (очистка дорог от снега; скашивание травы на обочинах дорог; очистка проезжей части дорог и обочин; грейдирование и подсыпка дорог; восстановление поперечного профиля и ровности проезжей части автомобильной дороги, произведен ремонт дороги протяженностью 1050 м);

-с населением на сходах граждан проведены агитационные беседы по пропаганде дорожного движения.

Выполнение всех мероприятий направлено на развитие транспортной системы, которая обеспечит стабильное развитие Комиссаровского сельского поселения. Созданные условия позволят создать современную систему обеспечения безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения и улично-дорожной сети населенных пунктов. Приведение автомобильных дорог в нормативное состояние позволит снизить уровень аварийности, снизить тяжесть последствий от ДТП на автодорогах, повысить безопасность дорожного движения на территории Комиссаровского сельского поселения.

Достижению указанных результатов в 2023 году способствовала реализация основных мероприятий муниципальной программы, результат исполнения которых подробно представлен в Приложении № 1 настоящего отчета о реализации муниципальной программы.

**Раздел 2. Результаты реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ[[1]](#footnote-1) и/или приоритетных проектов (программ), а также сведения о достижении контрольных событий муниципальной программы**

Достижению результатов в 2023 году способствовала реализация ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы основных мероприятий.

В рамках подпрограммы 1 «Развитие транспортной инфраструктуры Комиссаровского сельского поселения» предусмотрена реализация 5-ти основных мероприятий, и 1-го контрольного события.

Основное мероприятие 1.1. «Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них» выполнено в полном объеме.

Основное мероприятие 1.2 «Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них» выполнено не в полном объеме.

Основное мероприятие 1.3 «Иные мероприятия в сфере дорожного хозяйства» выполнено в полном объеме.

Основное мероприятие 1.4 «Софинансирование содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них» софинансирование расходов на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения выполнено в полном объеме.

Основное мероприятие 1.5 «Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов на дорожную деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселений» выполнено в полном объеме.

По подпрограмме 1 «Развитие транспортной инфраструктуры Комиссаровского сельского поселения» предусмотрено выполнение 1-го контрольного события, из них достигнуто в установленные сроки–1.

Контрольное событие муниципальной программы 1

- проведена очистка дорог от снега в населенных пунктах Комиссаровского сельского поселения;

- выполнены работы по очистке проезжей части и обочин дорог от мусора, грязи и посторонних предметов в населенных пунктах Комиссаровского сельского поселения;

- произведен покос травы вдоль дорог в населенных пунктах;

- выполнены работы по восстановлению поперечного профиля и ровности проезжей части автомобильной дороги за счет средств бюджета Красносулинского района.

- произведен ремонт дороги протяженностью 1050 м.

В рамках подпрограммы 2 «Повышение безопасности дорожного движения на территории Комиссаровского сельского поселения» предусмотрена реализация 2-х основных мероприятий, и 1-го контрольного события.

Основное мероприятие 2.1. «Организация дорожного движения» выполнена в полном объеме.

Основное мероприятие 2.2 «Профилактические мероприятия по пропаганде соблюдения правил дорожного движения, как водителями, так и пешеходами» выполнена в полном объеме.

Контрольное событие муниципальной программы 2:

-были установлены дорожные знаки;

-была обновлена дорожная разметка;

- проведены агитационные беседы по пропаганде дорожного движения с населением.

Описание результатов реализации основных мероприятий программ в 2023 году отражено в Приложении 1 настоящего отчета.

**Раздел 3. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы**

Основным фактором, повлиявшим на ход реализации муниципальной программы в 2023 году, является своевременное поступление средств муниципального дорожного фонда, что позволило выполнить мероприятия муниципальной программы в полном объеме.

**Раздел 4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы**

Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы на 2023 год составил 5325,1 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

федеральный бюджет – 0,0 тыс. рублей;

областной бюджет – 0,0 тыс. рублей;

бюджет поселения – 0тыс. рублей;

средства бюджета района –5325,1 тыс. рублей.

внебюджетные источники – 0,0 тыс. рублей.

План ассигнований в соответствии с решением Собрания депутатов Комиссаровского сельского поселения от 26.12.2022 № 52 «О бюджете Комиссаровского сельского поселения на 2024 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» составил 5325,1 тыс. рублей. В соответствии со сводной бюджетной росписью – 5325,1 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

федеральный бюджет – 0,0 тыс. рублей;

областной бюджет – 0,0 тыс. рублей;

бюджет поселения – 0,0 тыс. рублей;

средства бюджета района –5325,1 тыс. руб.

Исполнение расходов по муниципальной программе составило 5325,0 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

федеральный бюджет – 0,0 тыс. рублей;

областной бюджет – 0,0 тыс. рублей;

бюджет поселения – 0,0 тыс. рублей;

средства бюджета района 5325,0 тыс. рублей.

внебюджетные источники –0,0 тыс. рублей.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы за 2023 год приведены в приложении № 2 к отчету о реализации муниципальной программы.

**Раздел 5. Сведения о достижении значений показателей**

**муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы**

**за 2023 год**

Муниципальной программой и подпрограммами муниципальной программы предусмотрено 4 показателей, по 3 из которых фактические значения соответствуют плановым.

Показатель 1 «Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения». Плановое значение – 47%, фактическое значение-47%.

Показатель 1.1 «Количество километров построенных (реконструированных) и отремонтированных (капитально отремонтированных) автомобильных дорог общего пользования местного значения» – плановое значение–1.05 км., фактическое значение-1,05 км.

Показатель 2.1 «Количество лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий» – плановое значение - 0 чел., фактическое значение–0 чел.

Показатель 2.2 «Тяжесть последствий (количество лиц погибших, в результате дорожно-транспортных происшествий, на 100 пострадавших)» – плановое значение0, фактическое значение – 0.

Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы Комиссаровского сельского поселения приведены в приложении № 4 к отчету о реализации муниципальной программы.

**Раздел 6. Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы**

Эффективность муниципальной программы определяется на основании выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы.

1. Степень достижения целевых показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы:

степень достижения целевого показателя 1 – 1;

степень достижения целевого показателя 1.1 – 0;

степень достижения целевого показателя 2.1 – 1;

степень достижения целевого показателя 2.2 – 1;

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы Эо равна 4:5=0,75. Это характеризует удовлетворительный уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей

1. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования СРом составила: 5:5=1, что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени основных мероприятий.
2. Бюджетная эффективность реализации рассчитывалась в несколько этапов:
   1. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет средств бюджета Комиссаровского сельского поселения и безвозмездных поступлений в бюджет поселения СРм равна 5:5=1
   2. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета поселения и безвозмездных поступлений в бюджет поселения ССуз=450,1:450,1=1
   3. Эффективность использования средств бюджета поселения Эис равна 1:1=1

Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы признана высокой.

Для оценки эффективности реализации программы рассчитан уровень реализации муниципальной программы, который составил:

УРпр=0,75\*0,5+1\*0,3+1\*0,2=1,88

Уровень реализации муниципальной программы признан высоким.

Исходя из проведенной оценки достижения запланированных результатов муниципальной программы за 2023 год видно, что все планируемые мероприятия плана реализации муниципальной программы исполнены.

Все произведенные в рамках муниципальной программы расходы соответствуют установленным расходным полномочиям Администрации Комиссаровского сельского поселения.

Приложение № 1к отчету

о реализации муниципальной программы

Комиссаровского сельского поселения

«Развитие транспортной системы» за 2023 год

СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий подпрограмм и

мероприятий муниципальных программ, а также контрольных событий муниципальной программы

за 2023 г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок | | Результаты | | Причины не реализации/ реализации не в полном объеме |
| начала реализации | окончания реализации | запланированные | Достигнутые |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Подпрограмма 1  «Развитие транспортной инфраструктуры Комиссаровского сельского поселения» | Глава Администрации поселения Е.Н.Безрукова/Инспектор по благоустройству Марченко А.Е. | Х | Х | Х |  |  |  |
| 2 | ОМ 1.1. «Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них» | Глава Администрации поселения Е.Н.Безрукова/Инспектор по благоустройству Марченко А.Е. | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 29.12.2023 | Проведение работ по содержанию автомобильных дорог местного значения (очистка дорог от снега, скашивание травы на обочинах дорог, ямочный ремонт). | Заключено 6 муниципальных контрактов по содержанию работ. (расчистка дорог, уборка и отсыпка обочин, окраска автобусных остановок, восстановление поперечного профиля и ровности проезжей части гравийных и щебеночных покрытий, расчистка снежных заносов). | - |
| 3 | ОМ 1.2. «Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них» | Глава Администрации поселения Е.Н.Безрукова/Инспектор по благоустройству Марченко А.Е. | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 29.12.2023 | - | - | - |
| 4 | ОМ 1.3. «Иные мероприятия в сфере дорожного хозяйства» | Глава Администрации поселения Е.Н.Безрукова/Инспектор по благоустройству Марченко А.Е. | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 29.12.2023 | - | - | - |
| 5 | ОМ 1.4. «Софинансирование расходов на ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения» | Глава Администрации поселения Е.Н.Безрукова/Инспектор по благоустройству Марченко А.Е. | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 29.12.2023 | Софинансирование | Софинансирование за счет районных денег. | - |
| 6 | ОМ 1.5 Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов на дорожную деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселений | Глава Администрации поселения Е.Н.Безрукова/Инспектор по благоустройству Марченко А.Е. | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 29.12.2023 | Передача иных межбюдже  ных трансфертов в район. | Заключено соглашение, иные межбюджетные трансферты переданы в район в полном объеме. | - |
| 7 | Контрольное событие муниципальной программы 1.1. | Глава Администрации поселения Е.Н.Безрукова/Инспектор по благоустройству Марченко А.Е. | 31.12.2023 | Х | 29.12.2023 | Проведение работ по содержанию автомобильных дорог местного значения (очистка дорог от снега, скашивание травы на обочинах дорог, ямочный ремонт). | Заключено 6 муниципальных контрактов по содержанию работ. |  |
| 8 | Подпрограмма 2.  «Повышение безопасности дорожного движения на территории Комиссаровского сельского поселения» | Глава Администрации поселения Е.Н.Безрукова/Инспектор по благоустройству Марченко А.Е. | X | Х | X |  |  |  |
| 9 | ОМ 2.1. «Организация дорожного движения» | Глава Администрации поселения Е.Н.Безрукова/Инспектор по благоустройству Марченко А.Е. | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 29.12.2023 | Проведение работ по организации дорожного движения. | Проведены работы по нанесению горизонтальной разметки на пешеходных переходах, работы по установке недостающих знаков улично-дорожной сети. | - |
| 10 | ОМ 2.2. «Профилактические мероприятия по пропаганде соблюдения правил дорожного движения, как водителями, так и пешеходами» | Глава Администрации поселения Е.Н.Безрукова/Инспектор по благоустройству Марченко А.Е. | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 29.12.2023 | Профилактические мероприятия | Проведение агитационных бесед по пропаганде дорожного движения среди населения, | - |
| 11 | Контрольное событие  муниципальной программы 2.1. | Глава Администрации поселения Е.Н.Безрукова/Инспектор по благоустройству Марченко А.Е. | 31.12.2023 | X | 29.12.2023 | Проведение работ по организации дорожного движения.  Профилактические мероприятия. | Проведены работы по нанесению горизонтальной разметки на пешеходных переходах, работы по установке недостающих знаков улично-дорожной сети. Среди населения проведены агитационные беседы по пропаганде дорожного движения. | - |

Приложение № 2 к отчету

о реализации муниципальной программы

Комиссаровского сельского поселения

«Развитие транспортной системы» за 2023 год

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию

муниципальной программы за 2023 г.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов (тыс. руб.) предусмотренных | | Фактические расходы (тыс. руб.) |
| Муниципальной программой | Сводной бюджетной росписью |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа «Развитие транспортной системы» | всего | 5325,1 | 5325,1 | 5325,0 |
| федеральный бюджет | - | - | - |
| областной бюджет | - | - | - |
| бюджет района | 5325,1 | 5325,1 | 5325,0 |
| бюджет поселения | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | - | X | - |
| Подпрограмма 1 «Развитие транспортной инфраструктуры Комиссаровского сельского поселения» | всего | 5325,1 | 5325,1 | 5325,0 |
| федеральный бюджет |  |  |  |
| областной бюджет | - | - | - |
| бюджет района | 5325,1 | 5325,1 | 5325,0 |
| бюджет поселения |  |  |  |
| внебюджетные источники | - | X | - |
| ОМ1.1 «Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них» | всего | 5325,1 | 5325,1 | 5325,0 |
| федеральный бюджет | - | - | - |
| областной бюджет | - | - | - |
| бюджет района | 5325,1 | 5325,1 | 5325,0 |
| бюджет поселения | - | - | - |
| внебюджетные источники | - | X | - |
| ОМ 1. 2 «Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения» | всего | - | - | - |
| федеральный бюджет | - | - | - |
| областной бюджет | - | - | - |
| бюджет района | - | - | - |
| бюджет поселения | - | - | - |
| внебюджетные источники | - | X | - |
| ОМ 1.3 «Иные мероприятия в сфере дорожной деятельности» | всего | - | - | - |
| федеральный бюджет | - | - | - |
| областной бюджет | - | - | - |
| бюджет района | - | - | - |
| бюджет поселения | - | - | - |
| внебюджетные источники | - | X | - |
| ОМ1.4 Софинансирование содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них» | всего |  |  |  |
| федеральный бюджет | - | - | - |
| областной бюджет | - | - | - |
| бюджет района |  |  |  |
| бюджет поселения | - | - | - |
| внебюджетные источники | - | X | - |
| ОМ 1.5 Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов на дорожную деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселений | всего |  |  |  |
| федеральный бюджет | - | - | - |
| областной бюджет | - | - | - |
| бюджет района | - | - | - |
| бюджет поселения |  |  |  |
| внебюджетные источники | - | X | - |
| Подпрограмма 2  «Повышение безопасности дорожного движения на территории Комиссаровского сельского поселения» | всего | 5325,1 | 5325,1 | 5325,0 |
| федеральный бюджет | - | - | - |
| областной бюджет | - | - | - |
| бюджет района | 5325,1 | 5325,1 | 5325,0 |
| бюджет поселения | - | - | - |
| внебюджетные источники | - | X | - |
| ОМ 2.1 «Организация дорожного движения» | всего | 5325,1 | 5325,1 | 5325,0 |
| федеральный бюджет | - | - | - |
| областной бюджет | - | - | - |
| бюджет района | 5325,1 | 5325,1 | 5325,0 |
| бюджет поселения | - | - | - |
| внебюджетные источники | - | X | - |
| ОМ 2.2 «Профилактические мероприятия по пропаганде соблюдения правил дорожного движения, как водителями, так и пешеходами» | всего | - | - | - |
| федеральный бюджет | - | - | - |
| областной бюджет | - | - | - |
| бюджет района | - | - | - |
| бюджет поселения | - | - | - |
| внебюджетные источники | - | X | - |

Приложение № 3 к отчету

о реализации муниципальной программы

Комиссаровского сельского поселения

«Развитие транспортной системы» за 2023 год

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей (индикаторов)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование | Ед.  измерения | Значения показателей (индикаторов)  муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | | | Обоснование отклонений   значений показателя  (индикатора) на конец  отчетного года  (при наличии) |
| 2022 год | 2023 год | |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниипальная программа «Развитие транспортной системы» | | | | | | |
| 1. | Показатель 1. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | процент | 47,0 | 47,0 | 47,0 | - |
| Подпрограмма 1 «Развитие транспортной инфраструктуры Комиссаровского сельского поселения» | | | | | | |
| 2. | Показатель 1.1. Количество километров, построенных (реконструированных) и отремонтированных (капитально отремонтированных) автомобильных дорог общего пользования местного значения | км | 0,0 | 1,05 | 1,05 |  |
| Подпрограмма 2 «Повышение безопасности дорожного движения на территории Комиссаровского сельского поселения» | | | | | | |
| 3. | Показатель 2.1. Количество лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий | человек | 0 | 0 | 0 | - |
| 4. | Показатель 2.2. Тяжесть последствий в результате дорожно-транспортных происшествий (количество погибших на 100 пострадавших) | проценты | 0 | 0 | 0 | - |

1. [↑](#footnote-ref-1)