Отчет об исполнении плана реализации

муниципальной программы «Развитие транспортной системы»

отчетный период 6 месяцев 2024 г.

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ФИО) <1> | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения <2> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено бюджетной росписью | факт на отчетную дату |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Подпрограмма 1 «Развитие транспортной инфраструктуры Комиссаровского сельского поселения» | Начальник СЭФ А.П. Логачева Глава Администрации Комиссаровского сельского поселения Безрукова Е.Н. | X | X | X | 4999,4 | 4999,4 | 3676,1 |  |
| 2. | Основное мероприятие 1.1. «Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них» | Начальник СЭФ А.П. ЛогачеваГлава Администрации Комиссаровского сельского поселения Безрукова Е.Н. |  | 01.01.2024 | 30.06.2024 | 1645,9 | 1645,9 | 322,6 |  |
| 3. | Основное мероприятие 1.2. «Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них» | Начальник СЭФ А.П. ЛогачеваГлава Администрации Комиссаровского сельского поселения Безрукова Е.Н. | Работы по ремонту участка автодороги по ул. Советская х. Лихой Красносулинского района | 01.01.2024 | 30.06.2024 | 3353,5 | 3353,5 | 3353,5 |  |
| 4. | Контрольное событие муниципальной программы 1.1. | Начальник СЭФ А.П. ЛогачеваГлава Администрации Комиссаровского сельского поселения Безрукова Е.Н. | Работы по ремонту участка автодороги по ул. Советская х. Лихой Красносулинского района | X | 30.06.2024 | X | X | X | Х |
| 5. | Подпрограмма 2 «Повышение безопасности дорожного движения на территории Комиссаровского сельского поселения» | Начальник СЭФ А.П. Логачева Глава Администрации Комиссаровского сельского поселения Безрукова Е.Н. | X | X | X | 43,6 | 43,6 | 43,6 | - |
| 6. | Основное мероприятие 2.1. «Организация дорожного движения» | Начальник СЭФ А.П. Логачева Глава Администрации Комиссаровского сельского поселения Безрукова Е.Н. | Проведены мероприятия нанесению обозначений движения по полосам со световозвращающими элементами на пешеходных переходах расположенных по адресу: ул. Советская п. Чичерино, ул. Ленина, пер. Школьный х. Лихой, ул. Подгорная п. Розет Комиссаровского сельского поселения, Красносулинский район, Ростовская область | 01.01.2024 | 30.06.2024 | 43,6 | 43,6 | 43,6 | - |
| 7. | Контрольное событие муниципальной программы 2.1. | Начальник СЭФ А.П. Логачева Глава Администрации Комиссаровского сельского поселения Безрукова Е.Н. | Проведены мероприятия нанесению обозначений движения по полосам со световозвращающими элементами на пешеходных переходах расположенных по адресу: ул. Советская п. Чичерино, ул. Ленина, пер. Школьный х. Лихой, ул. Подгорная п. Розет Комиссаровского сельского поселения, Красносулинский район, Ростовская область | X | 30.06.2024 | X | X | X | X |
| 8. | Итого по муниципальной программе | Начальник СЭФ А.П. Логачева Глава Администрации Комиссаровского сельского поселения Безрукова Е.Н. | X | X | X | 5043,0 | 5043,0 | 3719,7 |  |

Глава Администрации Комиссаровского сельского поселения                                                                                                                Е.Н. Безрукова

Исполнитель

А.П. Логачева

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к отчету об исполнении плана реализации  муниципальной программы:

«Развитие транспортной системы»

отчетный период 6 месяцев 2024 г.

Муниципальная программа Комиссаровского сельского поселения «Развитие транспортной системы» (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Комиссаровского сельского поселения 18.12.2018г. № 125.

На реализацию муниципальной программы в 2024 году за счет средств бюджета района предусмотрены ассигнования в сумме 5043,0  тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 3719,7 тыс. рублей или 73,7 % к годовому плану.

Ответственным исполнителем муниципальной программы является Администрация Комиссаровского сельского поселения.

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

Подпрограмма 1 – « Развитие транспортной  инфраструктуры Комиссаровского сельского поселения» (далее – подпрограмма 1);

Подпрограмма 2 – « Повышение безопасности дорожного движения на территории Комиссаровского сельского поселения» (далее – подпрограмма 2).

В соответствии с постановлением Администрации Комиссаровского сельского поселения от 02.02.2018 № 12 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Комиссаровского сельского поселения и Методических рекомендаций» распоряжением Администрации Комиссаровского сельского поселения от 28.12.2023 № 42 утвержден план реализации муниципальной программы Комиссаровского сельского поселения «Развитие транспортной системы» на 2024 год (далее - план реализации).

На реализацию подпрограммы 1 в 2024 году предусмотрено 4999,4 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 3676,1 тыс. рублей или 73,5 %.

В рамках подпрограммы 1 предусмотрено выполнение двух основных мероприятий  (1.1 «Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них», 1.2. «Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них).

Контрольное событие подпрограммы 1 – проведены работы по ремонту участка автодороги по ул. Советская х. Лихой Красносулинского района.

На реализацию подпрограммы 2 в 2024 году предусмотрено 43,6 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 43,6тыс. рублей или 100,0 %.

В рамках подпрограммы 2 предусмотрено выполнение одного основного мероприятия (2.1 «Организация дорожного движения»).

Контрольное событие подпрограммы 2 - Проведены мероприятия  нанесению обозначений движения по полосам со световозвращающими элементами на пешеходных переходах расположенных по адресу: ул. Советская п. Чичерино, ул. Ленина, пер. Школьный х. Лихой, ул. Подгорная п. Розет Комиссаровского сельского поселения, Красносулинский район, Ростовская область.

На сходах граждан и в общеобразовательных учреждениях поселения проведены агитационные беседы по безопасности дорожного движения, соблюдению правил дорожного движения.

Главы Администрации

Комиссаровского сельского поселения                                                                    Е.Н. Безрукова

Исполнитель

А.П. Логачева