Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы: «Благоустройство территории и жилищно–коммунальное хозяйство Комиссаровского сельского поселения» за отчетный период 9 месяцев 2024 г.

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, участник (должность/ ФИО) <1> | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения <2> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программмой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 |
| 1. | Подпрограмма 1 «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Комиссаровского сельского поселения» | Специалист по благоустройству Шкуро Е.В.., Глава Администрации Комиссаровского сельского поселения Безрукова Е.Н. | X | X | X | 7575,4 | 7575,4 | 5075,1 |  | - |
| 2. | Основное мероприятие 1.1. Уплата взносов на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов по помещениям, находящимся в собственности Комиссаровского сельского поселения | Специалист по благоустройству Шкуро Е.В.., Глава Администрации Комиссаровского сельского поселения Безрукова Е.Н. | Произведена уплата взносов в полном объеме на основании соглашения о порядке уплаты взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах | 01.01.2024 | 30.09.2024 | 144,0 | 144,0 | 68,1 |  | - |
| 3. | Основное мероприятие 1.2. Содержание ремонт объектов жилищной инфракструктуры.Информирование населения по вопросам жилищно-коммунального хозяйства | Специалист по благоустройству Шкуро Е.В.., Глава Администрации Комиссаровского сельского поселения Безрукова Е.Н. | Проводится регулярное информирование населения по вопросам ЖКХ. На сходах граждан затронуты вопросы о своевременной оплаты за коммунальные услуги населения. Возмещение предприятиям ЖКХ части оплаты граждан за коммунальные услуги (теплоснабжение). Запланирован ремонт котла в котельной п. Розет | 01.01.2024 | 30.09.2024 | 7431,4 | 7431,4 | 5007,0 |  | - |
| 4. | Контрольное событие муниципальной программы 1.1. | Специалист по благоустройству Шкуро Е.В.., Глава Администрации Комиссаровского сельского поселения Безрукова Е.Н. | Предоставление населению информации по вопросам ЖКХ | X | 30.09.2024 | X | X | X |  | Х |
| 5. | Подпрограмма 2 «Благоустройство территории Комиссаровского сельского поселения» | Специалист по благоустройству Шкуро Е.В.., Глава Администрации Комиссаровского сельского поселения Безрукова Е.Н. | X | X | X | 6257,9 | 6257,9 | 4364,4 |  | - |
| 6. | Основное мероприятие 2.1. Организация уличного освещения, содержание и ремонт объектов уличного освещения | Специалист по благоустройству Шкуро Е.В.., Глава Администрации Комиссаровского сельского поселения Безрукова Е.Н. | Оплата электроэнергии за уличное освещение производится в срок. | 01.01.2024 | 30.09.2024 | 2953,4 | 2953,4 | 1515,8 |  | - |
| 7. | Основное мероприятие 2.2. Уборка мусора и несанкционированных свалок, создание условий для организации централизованного сбора и вывоза твердых бытовых отходов | Специалист по благоустройству Шкуро Е.В.., Глава Администрации Комиссаровского сельского поселения Безрукова Е.Н. | Проведена уборка территорий поселений, предприятий и объектов жизнедеятельности от растительного мусора и твёрдых бытовых отходов, уборка несанкционированных свалок. | 01.01.2024 | 30.09.2024 | 189,3 | 189,3 | 96,2 |  | - |
| 8. | Основное мероприятие 2.3. Содержание и ремонт объектов благоустройства и мест общего пользования, кадастровые работы | Специалист по благоустройству Шкуро Е.В.., Глава Администрации Комиссаровского сельского поселения Безрукова Е.Н. | Согласно утвержденного плана по благоустройству территории Комиссаровского сельского поселения проведены субботники во всех организациях поселения по наведению санитарного порядка прилегающей территории организаций. Проведены мероприятия по противоклещевой обработке мест массового пребывания людей, работы по скашиванию травы в населенных пунктах, благоустройству территории кладбищ (уборка мусора, вырубка кустарников, подвоз песка), по санитарной обрезке деревьев, отлову и содержанию животных без владельцев на территории Комиссаровского сельского поселения | 01.01.2024 | 30.09.2024 | 3115,2 | 3115,2 | 2752,4 |  | - |
| 9. | Контрольное событие муниципальной программы 2.1 | Специалист по благоустройству Шкуро Е.В.., Глава Администрации Комиссаровского сельского поселения Безрукова Е.Н. | Оплата за освещение улиц Комиссаровского сельского поселения, работы по благоустройству территории поселения. | X | 30.09.2024 | X | X | X |  | Х |
| 10. | Итого по муниципальной программе | Специалист по благоустройству Шкуро Е.В.., Глава Администрации Комиссаровского сельского поселения Безрукова Е.Н. | X | X | X | 13833,3 | 13833,3 |  | 9439,5 | - |

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к отчету об исполнении плана реализации  муниципальной программы:

«Благоустройство территории и жилищно–коммунальное хозяйство Комиссаровского сельского поселения»

отчетный период 9 месяцев 2024 г.

Муниципальная программа Комиссаровского сельского поселения «Благоустройство территории и жилищно–коммунальное хозяйство Комиссаровского сельского поселения» (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Комиссаровского сельского поселения 18.12.2018г. № 126.

На реализацию муниципальной программы в 2024 году за счет средств бюджета поселения предусмотрены ассигнования в сумме 13833,3 тыс. руб., за счет средств бюджета поселения.  Фактическое освоение средств составило 9439,5 тыс. рублей или 68,2  %.

Ответственным исполнителем муниципальной программы является Администрация Комиссаровского сельского поселения.

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

Подпрограмма 1 – «Развитие жилищно-коммунального хозяйства  Комиссаровского сельского поселения»;

Подпрограмма 2 – «Благоустройство территории Комиссаровского сельского поселения».

В соответствии с постановлением Администрации Комиссаровского сельского поселения от 02.02.2018 № 12 « Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Комиссаровского сельского поселения и Методических рекомендаций», распоряжением Администрации Комиссаровского сельского поселения от 28.12.2023 № 47 утвержден план реализации муниципальной программы Комиссаровского сельского поселения «Благоустройство территории и жилищно–коммунальное хозяйство Комиссаровского сельского поселения»  на 2024 год (далее - план реализации).

На реализацию подпрограммы 1 «Развитие жилищно-коммунального хозяйства  Комиссаровского сельского поселения» (далее – подпрограмма 1) в 2024 году предусмотрено 6449,4тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 68,1 тыс. рублей.

В рамках подпрограммы 1 предусмотрено выполнение двух основных мероприятий.

Мероприятие 1.1 «Уплата взносов на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов по помещениям, находящимся в собственности Комиссаровского сельского поселения».

1.2. «Информирование населения по вопросам жилищно-коммунального хозяйства».

Мероприятие 1.1 «Уплата взносов на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов по помещениям, находящимся в собственности Комиссаровского сельского поселения». На основании соглашения о порядке уплаты взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах собственником помещения – юридическим лицом произведена уплата взносов в полном объеме и своевременно.

Мероприятие 1.2 «Информирование населения по вопросам жилищно-коммунального хозяйства».  Возмещение предприятиям ЖКХ части оплаты граждан за коммунальные услуги (теплоснабжение). Запланирован ремонт котла в котельной п. Розет

По контрольным событиям подпрограммы 1 по итогам 9 месяцев 2024 г. достигнуты следующие результаты:

Своевременное предоставление населению информации по вопросам ЖКХ. Возмещение предприятиям ЖКХ части оплаты граждан за коммунальные услуги (теплоснабжение). Запланирован ремонт котла в котельной п. Розет.

На реализацию подпрограммы 2 «Благоустройство территории Комиссаровского сельского поселения» (далее – подпрограмма 2) в 2024 году предусмотрено  6257,9 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 4364,4 тыс. рублей или 69,7  %.

В рамках подпрограммы 2 предусмотрено выполнение четырех основных мероприятий:

-  2.1 «Организация уличного освещения, содержание и ремонт объектов уличного освещения». Проведены  мероприятия по оплате и ремонту сетей уличного освещения в населенных пунктах поселения.

- 2.2. «Уборка мусора и несанкционированных свалок, создание условий для организации централизованного сбора и вывоза твердых бытовых отходов». Проведены мероприятия по уборке несанкционированных свалок.

-  2.3 «Содержание и ремонт объектов благоустройства и мест общего пользования, кадастровые работы». Проведены мероприятия по противоклещевой  обработке мест массового пребывания людей, работы по скашиванию травы в населенных пунктах, благоустройству территории кладбищ  (уборка мусора, вырубка кустарников, подвоз песка), по санитарной обрезке деревьев, отлову и содержанию животных без владельцев на территории Комиссаровского сельского поселения.

По контрольным событиям подпрограммы 2 по итогам 9 месяцев 2024 г. достигнуты следующие результаты:

- проведено 3 схода граждан, где были затронуты вопросы ЖКХ и благоустройства территории поселения;

- проведены  мероприятия по оплате и ремонту сетей уличного освещения в населенных пунктах поселения;

- проведена противоклещевая обработка мест массового скопления граждан;

- проведены субботники;

- проведены мероприятия по уборке несанкционированных свалок;

- работы по скашиванию травы в населенных пунктах.

Главы Администрации Комиссаровского

сельского поселения                                                                                                    Е.Н. Безрукова

Исполнитель: А.П. Логачева