Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы  «Развитие транспортной системы»  за  отчетный период 9 месяцев 2017 г.

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Заключено контрактов, договоров, соглашений на отчетную дату, тыс.руб. | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено бюджетной росписью | факт на отчетную дату |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Развитие транспортной инфраструктуры Комиссаровского сельского поселения» | Главный специалист Моисеева И.В. (глава Администрации Комиссаровского сельского поселения А.С. Ковалев) | X | X | X | 6569,7 | 6569,7 | 5651,2 | 5651,2 | 918,5 |
| 1.1 | Основное мероприятие «Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них» | Главный специалист Моисеева И.В. (глава Администрации Комиссаровского сельского поселения А.С. Ковалев) | Заключены муниципальные контракты на содержание внутрипоселковых дорог, договора на покос травы и уборку мусора на придорожных территориях, договор на оказание услуг по достоверности определения сметной стоимости, договора на работы по содержанию автомобильных дорог (ямочный ремонт | 01.01.2017 | 30.09.2017 | 6569,7 | 6569,7 | 5651,2 | 5651,2 | 918,5 освоение планируется на IV квартал |
| 1.2 | Основное мероприятие «Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них» | Главный специалист Моисеева И.В. (глава Администрации Комиссаровского сельского поселения А.С. Ковалев) | За отчетный период данное мероприятие не проводилось | 01.01.2017 | 30.09.2017 | - | - | - | - | - |
| 1.3 | Основное мероприятие «Иные мероприятия в сфере дорожного хозяйства» | Главный специалист Моисеева И.В. (глава Администрации Комиссаровского сельского поселения А.С. Ковалев) | За отчетный период данное мероприятие не проводилось | 01.01.2017 | 30.09.2017 | - | - | - | - | - |
| 1 | Контрольное событие программы | Главный специалист Моисеева И.В. (глава Администрации Комиссаровского сельского поселения А.С. Ковалев) | Содержание сети автомобильных дорог в полном объеме, в том числе включающая в себя отсыпку, обкос, очистку внутрипоселковых дорог; ремонт дорог с твердым покрытием автомобильных дорог; диагностика, обследование и оценка состояния автомобильных дорог и искусственных сооружений | X | 30.09.2017 | X | X | X | X | Х |
| 2 | Подпрограмма 2 «Повышение безопасности дорожного движения на территории Комиссаровского сельского поселения» | Главный специалист Моисеева И.В. (глава Администрации Комиссаровского сельского поселения А.С. Ковалев) | X | X | X | - | - | - | - | - |
| 2.1 | Основное мероприятие «Организация дорожного движения» | Главный специалист Моисеева И.В. (глава Администрации Комиссаровского сельского поселения А.С. Ковалев) | За отчетный период данное мероприятие не проводилось | 01.01.2017 | 30.09.2017 | - | - | - | - | - |
| 2.2 | Основное мероприятие «Профилактические мероприятия по пропаганде соблюдения правил дорожного движения, как водителями, так и пешеходами» | Главный специалист Моисеева И.В. (глава Администрации Комиссаровского сельского поселения А.С. Ковалев) | За отчетный период данное мероприятие не проводилось | 01.01.2017 | 30.09.2017 | - | - | - | - | - |
| 2 | Контрольное событие программы | Главный специалист Моисеева И.В. (глава Администрации Комиссаровского сельского поселения А.С. Ковалев) | Повышение безопасности дорожного движения по внутрипоселковым дорогам Комиссаровского сельского поселения; снижение уровня нарушения правил дорожного движения среди целевых групп участников дорожного движения | X | 30.09.2017 | X | X | X | X | Х |
|  | ИТОГО по муниципальной программе | Глава Администрации Комиссаровского сельского поселения А.С. Ковалев | X | X | X | 6569,7 | 6569,7 | 5651,2 | 5651,2 | 918,5 |
|  |  | Главныйспециалист Моисеева И.В. | Х | Х | Х | 6569,7 | 6569,7 | 5651,2 | 5651,2 | 918,5 |