АДМИНИСТРАЦИЯ

КОМИССАРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

КРАСНОСУЛИНСКОГО РАЙОНА

РОСТОВСКОЙ  ОБЛАСТИ

Постановление

14.10.2015г.	                                          № 170                              х. Лихой

Об утверждении отчета

об исполнении плана реализации

муниципальной программы

Комиссаровского сельского поселения

«Развитие транспортной системы»

по результатам 9 месяцев 2015 года

В соответствии с постановлением Администрации Комиссаровского сельского поселения от 04.09.2015 № 133/1 «О внесении изменений в постановление Администрации Комиссаровского сельского поселения от 06.09.2013 № 92», руководствуясь ст. 30 Устава муниципального образования «Комиссаровское сельское поселение», Администрация Комиссаровского сельского поселения -

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Комиссаровского сельского поселения «Развитие транспортной системы» за 9 месяцев 2015  года согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление подлежит обнародованию на информационных стендах Комиссаровского сельского поселения, размещению на официальном сайте муниципального образования «Комиссаровское сельское поселение» в сети «Интернет».

3. Контроль за выполнением постановления возложить на ведущего специалиста по земельным и имущественным отношениям Моисееву И.В.

Глава Комиссаровского

сельского поселения                                                              Гетманов В.И.

Приложение

к постановлению Администрации

Комиссаровского сельского поселения

от 14.10.2015 № 170

Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы  «Развитие транспортной системы»  за  отчетный период 9 месяцев 2015 г.

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  |  | Заключено контрактов, договоров, соглашений на отчетную дату, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено бюджетной росписью | факт на отчетную дату |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Развитие транспортной инфраструктуры Комиссаровского сельского поселения» | ведущий специалист по земельным и имущественным отношениям Моисеева И.В. (глава Администрации Комиссаровского сельского поселения В.И.Гетманов) | X | X | X | 3582,8 | 3582,8 | 1878,1 | 2376,7 |
| 1.1 | Основное мероприятие «Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них» | ведущий специалист по земельным и имущественным отношениям Моисеева И.В. (глава Администрации Комиссаровского сельского поселения В.И.Гетманов) | Заключены муниципальные контракты на содержание внутрипоселковых дорог № 1-СД от 30.06.2015, № 2-СД от 01.07.2015, договора на покос травы и уборку мусора на придорожных территориях №10 от 02.03.2015, №11 от 02.03.2015, №15 от 01.04.2015, №16 от 01.04.2015, №17от01.04.2015, №19от05.05.2015, №20от05.05.2015, №21от01.06.2015, №22от01.06.2015, №23от01.06.2015, №24от01.06.2015, №25от01.06.2015, №26от01.06.2015, №27от01.06.2015, №28 от 01.06.2015, №29 от 01.06.2015, №36 от 01.07.2015, №38 от 01.07.2015, №39 от 01.07.2015, №40 от 01.07.2015, №05-68/0715 от 03.07.2015, №44 от 01.08.2015, договор на уборку и вывоз снега №05-8/0115 от 01.01.2015, договор на оказание услуг по расчету НМЦ контракта № 8 от 25.05.2015, договор на оказание услуг по достоверности определения сметной стоимости № 9 от 25.05.2015, договора на работы по содержанию автомобильных дорог (ямочный ремонт) № 1 от 23.07.2015, № 2 от 29.07.2015, № 3 от 06.08.2015, № 96 от 01.07.2015, № 4 от 11.08.2015, № 41 от 01.08.2015, №35 от 15.09.2015. | 01.01.2015 | 30.09.2015 | 2233,3 | 2233,3 | 865,9 | 1033,0 |
| 1.2 | Основное мероприятие «Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них» | ведущий специалист по земельным и имущественным отношениям Моисеева И.В. (глава Администрации Комиссаровского сельского поселения В.И.Гетманов) | Погашена кредиторская задолженность по муниципальному контракту № 0158300000614000005 от 26.05.2014 на работы по строительству двух подъездов и тротуара к детскому саду по ул. Подгорная, в п. Розет, окончание работ в 2015 году по муниципальному контракту № 0158300000614000005 от 26.05.2014 | 01.01.2015 | 30.09.2015 | 1349,5 | 1349,5 | 1012,2 | 1343,7 |
| 1.3 | Основное мероприятие «Иные мероприятия в сфере дорожного хозяйства» | ведущий специалист по земельным и имущественным отношениям Моисеева И.В. (глава Администрации Комиссаровского сельского поселения В.И.Гетманов) | Иные мероприятия в сфере дорожного хозяйства будут проведены в 4 квартале 2015 года | 01.01.2015 | 30.09.2015 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1 | Контрольное событие программы | ведущий специалист по земельным и имущественным отношениям Моисеева И.В. (глава Администрации Комиссаровского сельского поселения В.И.Гетманов) | Содержание сети автомобильных дорог в полном объеме, в том числе включающая в себя отсыпку, обкос, очистку внутрипоселковых дорог; ремонт дорог с твердым покрытием автомобильных дорог; диагностика, обследование и оценка состояния автомобильных дорог и искусственных сооружений | X | 30.09.2015 | X | X | X | X |
| 2 | Подпрограмма 2 «Повышение безопасности дорожного движения на территории Комиссаровского сельского поселения» | ведущий специалист по земельным и имущественным отношениям Моисеева И.В. (глава Администрации Комиссаровского сельского поселения В.И.Гетманов) | X | X | X | 150,0 | 150,0 | 148,6 | 148,6 |
| 2.1 | Основное мероприятие «Организация дорожного движения» | ведущий специалист по земельным и имущественным отношениям Моисеева И.В. (глава Администрации Комиссаровского сельского поселения В.И.Гетманов) | Заключены договора на работы по установке дорожных знаков и окраске пешеходных переходов по договорам б/н от 04.08.2015, б/н от 03.08.2015. | 01.01.2015 | 30.09.2015 | 150,0 | 150,0 | 148,6 | 148,6 |
| 2.2 | Основное мероприятие «Профилактические мероприятия по пропаганде соблюдения правил дорожного движения, как водителями, так и пешеходами» | ведущий специалист по земельным и имущественным отношениям Моисеева И.В. (глава Администрации Комиссаровского сельского поселения В.И.Гетманов) | Мероприятия по пропаганде соблюдения правил дорожного движения будут проведены в 4 квартале 2015 года. | 01.01.2015 | 30.09.2015 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2 | Контрольное событие программы | ведущий специалист по земельным и имущественным отношениям Моисеева И.В. (глава Администрации Комиссаровского сельского поселения В.И.Гетманов) | Повышение безопасности дорожного движения по внутрипоселковым дорогам Комиссаровского сельского поселения; снижение уровня нарушения правил дорожного движения среди целевых групп участников дорожного движения | X | 30.09.2015 | X | X | X | X |
|  | ИТОГО по муниципальной программе | ведущий специалист по земельным и имущественным отношениям Моисеева И.В. (глава Администрации Комиссаровского сельского поселения В.И.Гетманов) | X | X | X | 3732,8 | 3732,8 | 2026,7 | 2525,3 |