АДМИНИСТРАЦИЯ

КОМИССАРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

КРАСНОСУЛИНСКОГО РАЙОНА

РОСТОВСКОЙ  ОБЛАСТИ

Постановление

14.10.2015г.	                                           №  172                        х. Лихой

Об утверждении отчета об исполнении плана реализации муниципальной программы Комиссаровского сельского поселения «Благоустройство территории и жилищно-коммунальное хозяйство» по результатам 9 месяцев 2015 года

В соответствии с постановлением Администрации Комиссаровского сельского поселения от 04.09.2015 № 133/1 «О внесении изменений в постановление Администрации Комиссаровского сельского поселения от 06.09.2013 № 92», руководствуясь ст. 30 Устава муниципального образования «Комиссаровское сельское поселение», Администрация Комиссаровского сельского поселения -

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Комиссаровского сельского поселения «Благоустройство территории и жилищно-коммунальное хозяйство» за 9 месяцев 2015 года согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление подлежит обнародованию на информационных стендах Комиссаровского сельского поселения, размещению на официальном сайте муниципального образования «Комиссаровское сельское поселение» в сети «Интернет».

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на главного специалиста по благоустройству Федишову Е.В.

Глава Комиссаровского

сельского поселения                                                              Гетманов В.И.

Приложение

к постановлению Администрации

Комиссаровского сельского поселения

от 14.10.2015 № 172

Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы  «Благоустройство территории и жилищно-коммунальное хозяйство»  за  отчетный период 9 месяцев 2015  г.

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  |  | Заключено контрактов, договоров, соглашений на отчетную дату, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено бюджетной росписью | факт на отчетную дату |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Подпрограмма 1. «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Комиссаровского сельского поселения» | Главный специалист по благоустройству Федишова Е.В (глава Администрации Комиссаровского сельского поселения В.И.Гетманов) | X | X | X | 1074,7 | 1074,7 | 232,7 | 1023,4 |
| 1.1 | Основное мероприятие «Предоставление субсидий управляющим организациям, товариществам собственников жилья, жилищно-строительным кооперативам, жилищным или иным специализированным потребительским кооперативам на проведение капитального ремонта многоквартирных домов, разработку и (или) изготовление проектно-сметной документации, проведение энергетических обследований многоквартирных домов» | Главный специалист по благоустройству Федишова Е.В (глава Администрации Комиссаровского сельского поселения В.И.Гетманов) | Техническое состояние многоквартирных домов будет приведено в соответствие с нормативными требованиями во 2 полугодии 2015 г. | 01.01.2015 | 30.09.2015 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2 | Основное мероприятие «Содержание и ремонт объектов коммунального хозяйства» | Главный специалист по благоустройству Федишова Е.В (глава Администрации Комиссаровского сельского поселения В.И.Гетманов) | Заключены договора на проведение ремонта котельной в п.Розет №07/09/2015 от 07.09.2015, №08/09/2015 от 08.09.2015, №09/09/2015 от 09.09.2015, №11/09/2015 от 11.09.2015, №14/09/2015 от 14.09.2015, №16/09/2015 от 16.09.2015, №17/09/2015 от 17.09.2015, проведены работы по проверке определения сметной стоимости капитального ремонта объектов муниципальной собственности по договору №26 от 04.08.2015, ремонт водопроводных сетей по договору №30 от 06.08.2015 | 01.01.2015 | 30.09.2015 | 731,5 | 731,5 | 37,7 | 731,4 |
| 1.3 | Основное мероприятие «Оформление технической документации на объекты коммунального хозяйства» | Главный специалист по благоустройству Федишова Е.В (глава Администрации Комиссаровского сельского поселения В.И.Гетманов) | Проведены работы по подготовке тех.документации согласнодоговору №70 от 19.05.2015 | 01.01.2015 | 30.09.2015 | 11,0 | 11,0 | 10,3 | 10,3 |
| 1.4 | Основное мероприятие «Оплата взносов на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов» | Главный специ-алист по благо-устройству Фе-дишова Е.В (глава Админи-страции Комис-саровского сельского посе-ления В.И.Гетманов) | Заключено соглашение № 107-МО от 01.12.2014 | 01.01.2015 | 30.09.2015 | 181,5 | 181,5 | 148,7 | 148,7 |
| 1.5 | Основное мероприятие «Формирование схемы теплоснабжения» | Главный специ-алист по благо-устройству Фе-дишова Е.В (глава Админи-страции Комис-саровского сельского посе-ления В.И.Гетманов) | Проведены работы по разработке схемы теплоснабжения согласно контракту № СТ-061-04/20 от 24.04.2015 | 01.01.2015 | 30.09.2015 | 36,0 | 36,0 | 36,0 | 36,0 |
| 1.6 | Основное мероприятие «Формирование схемы газоснабжения» | Главный специ-алист по благо-устройству Фе-дишова Е.В (глава Админи-страции Комис-саровского сельского посе-ления В.И.Гетманов) | Заключен контракт на разработку схемы газоснабжения № 104-15 от 28.09.2015 | 01.01.2015 | 30.09.2015 | 114,7 | 114,7 | 0,0 | 97,0 |
| 1 | Контрольное событие программы | Главный специалист по благоустройству Федишова Е.В (глава Администрации Комиссаровского сельского поселения В.И.Гетманов) | Техническое состояние многоквартирных домов будет приведено в соответствие с нормативными требованиями; повышение удовлетворенности населения Комиссаровского сельского поселения уровнем коммунального обслуживания; снижение уровня потерь при производстве, транспортировке и распределении коммунальных ресурсов; ввод в эксплуатацию реконструированных объектов коммунального хозяйства | X | 30.09.2015 | X | X | X | X |
| 2 | Подпрограмма 2 «Благоустройство территории Комиссаровского сельского поселения» | Главный специалист по благоустройству Федишова Е.В (глава Администрации Комиссаровского сельского поселения В.И.Гетманов) | X | X | X | 2883,0 | 2883,0 | 2155,7 | 2725,9 |
| 2.1 | Основное мероприятие «Организация уличного освещения, содержание и ремонт объектов уличного освещения» | Главный специалист по благоустройству Федишова Е.В (глава Администрации Комиссаровского сельского поселения В.И.Гетманов) | Оплата за уличное освещение на территории поселения по договору энергоснабжения № 2559 от 26.01.2015, приобретение электротехнического оборудования для содержания и ремонта уличного освещения по договору №404 от 18.05.2015 | 01.01.2015 | 30.09.2015 | 2230,0 | 2230,0 | 1659,8 | 2230,0 |
| 2.2. | Основное мероприятие «Уборка мусора и несанкционированных свалок, создание условий для организации централизованного сбора и вывоза твердых бытовых отходов» | Главный специалист по благоустройству Федишова Е.В (глава Администрации Комиссаровского сельского поселения В.И.Гетманов) | За 9 месяцев проведено 4 субботника на территории х.Лихой, х.Комиссаровка, п.Чичерино, п.Розет, выполнены работы по уборке несанкционированных свалок согласно договорам № 25 от 06.07.2015, № 26 от 13.07.2015 | 01.01.2015 | 30.09.2015 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 |
| 2.3 | Основное мероприятие «Содержание и ремонт объектов благоустройства и мест общего пользования» | Главный специалист по благоустройству Федишова Е.В (глава Администрации Комиссаровского сельского поселения В.И.Гетманов) | Проводились работы по содержанию объектов благоустройства и мест общего пользования согласно договорам №3 от 01.01.2015, №4 от 01.02.2015, №8 от 02.03.2015, №179/060/03/29 от 26.03.2015, №180/060/73 от 26.03.2015, №18от05.05.2015, №282/066/02/120 от 25.05.2015, №37 от 01.07.2015. Приобретались ГСМ, запчасти для работы экскаватора по договорам №2 от 12.01.2015, №5 от 12.01.2015, №7 от 12.05.2015, №82 от 09.06.2015, №35 от 1.07.2015, №5 от 03.07.2015, №92 от 14.07.2015. | 01.01.2015 | 30.09.2015 | 581,0 | 581,0 | 423,9 | 423,9 |
| 2.4 | Основное мероприятие «Организации содержания мест захоронений» | Главный специалист по благоустройству Федишова Е.В (глава Администрации Комиссаровского сельского поселения В.И.Гетманов) | Завоз песка к местам захоронения по договору №9 от 06.04.2015. | 01.01.2015 | 30.09.2015 | 32,0 | 32,0 | 32,0 | 32,0 |
| 2.5 | Основное мероприятие «Оформление технической документации объектов благоустройства и мест общего пользования» | Главный специалист по благоустройству Федишова Е.В (глава Администрации Комиссаровского сельского поселения В.И.Гетманов) | Оформление технической документации на объекты благоустройства и места общего пользования запланировано на 2016 год | 01.01.2015 | 30.09.2015 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.6 | Основное мероприятие «Развитие материальной базы муниципального образования в сфере обращения с твердыми бытовыми отходами, включая приобретение мусоровозов» | Главный специалист по благоустройству Федишова Е.В. (глава Администрации Комиссаровского сельского поселения В.И.Гетманов) | Развитие материальной базы муниципального образования запланировано на 2016 год. | 01.01.2015 | 30.09.2015 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2 | Контрольное событие программы | Главный специалист по благоустройству Федишова Е.В (глава Администрации Комиссаровского сельского поселения В.И.Гетманов) | Увеличение протяженности освещенных улиц населенных пунктов; повышение уровня комфортности и чистоты в населенных пунктах, расположенных на территории поселения; повышение уровня благоустройства территории поселения | X | 30.09.2015 | X | X | X | X |
|  | ИТОГО по муниципальной программе | Главный специалист по благоустройству Федишова Е.В (глава Администрации Комиссаровского сельского поселения В.И.Гетманов) | X | X | X | 3957,7 | 3957,7 | 2388,3 | 3749,3 |