АДМИНИСТРАЦИЯ

КОМИССАРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

КРАСНОСУЛИНСКОГО РАЙОНА

РОСТОВСКОЙ  ОБЛАСТИ

Постановление

31.03.2017г.	                                        №  42                          х. Лихой

Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы Комиссаровского сельского поселения «Благоустройство территории и жилищно-коммунальное хозяйство» за 2016 год

В соответствии с постановлением Администрации Комиссаровского сельского поселения от 06.09.2013 № 92 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Комиссаровского сельского поселения и Методических рекомендаций», руководствуясь ст. 30 Устава муниципального образования «Комиссаровское сельское поселение», -

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Комиссаровского сельского поселения «Благоустройство территории и жилищно-коммунальное хозяйство» за 2016 год согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление подлежит обнародованию на информационных стендах Комиссаровского сельского поселения и размещению на официальном сайте администрации Комиссаровского сельского поселения»

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального обнародования.

4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава Администрации Комиссаровского

сельского поселения                                                              Ковалев А.С.

Приложение

к постановлению

Администрации

Комиссаровского сельского поселения

от 31.03.2017  № 42

Отчет о реализации муниципальной программы

Комиссаровского сельского поселения

«Благоустройство территории и жилищно-коммунальное хозяйство»

за 2016 г.

Раздел 1.

Конкретные результаты реализации муниципальной программы,

достигнутые за 2016 год.

Муниципальная программа «Благоустройство территории и жилищно-коммунальное хозяйство» была утверждена постановлением Администрации Комиссаровского сельского поселения от 03.12.2014 № 174.

Данная программа направлена на достижение следующих целей:

- повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг населению Комиссаровского сельского поселения;

- качественное благоустройство населенных пунктов на территории Комиссаровского сельского поселения.

Задачи программы:

- увеличение объема капитального ремонта многоквартирных домов для повышения их комфортности и энергоэффективности;

- эффективное управление многоквартирными домами;

- повышение эффективности, качества и надежности поставок коммунальных ресурсов;

обеспечение населения питьевой водой,  соответствующей требованиям безопасности и безвредности, установленным санитарно-эпидемиологическими правилами;

- создание эстетичного вида сельского поселения; обеспечение безопасности проживания жителей сельского  поселения;

- организация уличного освещения;

- развитие коммунальной инфраструктуры;

- улучшения экологической обстановки на территории сельского поселения;

- создание комфортной среды проживания на территории поселения;

- стимулирование и развитие организации прочих мероприятий по благоустройству территории поселения;

- развитие материальной базы муниципального образования в сфере обращения с твердыми бытовыми отходами.

В 2016 году для повышения уровня благоустройства территории, комфортности и чистоты в населенных пунктах, расположенных на территории поселения были проведены 12 общественных субботников.

Сотрудниками администрации, учреждений культуры, школ  были приведены в порядок памятники. Выполнена работа по противоклещевой обработке мест общего пользования, обследование и дезинфекция колодцев. Проводилась работа по выявлению мест произрастания сорной и карантинной растительности. Заключены договоров на вывоз мусора. Произведено техническое обслуживание сетей уличного освещения.

Проведена инвентаризация теплосетей  и канализационных сетей в х.Лихой и п.Розет, организовано содержание мест захоронений.

Раздел 2.

Результаты реализации основных мероприятий в разрезе

подпрограмм муниципальной программы.

Реализация  основных мероприятий муниципальной программы осуществляется в соответствии с планом реализации на 2016 год.

Для достижения намеченных целей программы предусматривалась реализация следующих основных мероприятий (9 мероприятий):

Основное мероприятие 1.2 « Содержание и ремонт объектов коммунального хозяйства» выполнено на 66,1% в соответствии с заключенными договорами.

Основное мероприятие 1.4 «Оплата взносов на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов» выполнено на 99,9 % в соответствии с заключенными договорами.

Основное мероприятие 2.1 «Организация уличного освещения, содержание и ремонт объектов уличного освещения» выполнено на 96,8 %. На территории поселения организовано уличное освещение, приобреталось электротехническое оборудование для содержания и ремонта уличного освещения.

Основное мероприятие 2.3 «Содержание и ремонт объектов благоустройства и мест общего пользования» исполнено в полном объеме в соответствии с заключенными договорами. Проводились работы по содержанию объектов благоустройства и мест общего пользования, приобретались ГСМ, запчасти для работы экскаватора, выполнение 99,7%.

Основное мероприятие 2.4 «Организации содержания мест захоронений» исполнено в полном объеме. Проводился подвоз песка к местам захоронения, выполнение 100%.

Раздел 3.

Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы.

В целях обеспечения реализации мер муниципального и правового регулирования в 2015 году приняты постановления Администрации Комиссаровского сельского поселения:

- от 04.06.2015 № 68 «Об утверждении порядка и сроков разработки прогноза социально-экономического развития Комиссаровского сельского поселения и составления проекта бюджета Комиссаровского сельского поселения Красносулинского района на 2016 год»;

- от   02.09.2015 № 131 «Изменения в порядке разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Комиссаровского сельского поселения и Методических рекомендаций»-

- от 30.12.2015 № 224 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффек-тивности муниципальных программ».

Раздел 4.

Результаты использования бюджетных ассигнований и внебюджетных средств

на реализацию мероприятий муниципальной программы.

Объем средств на реализацию муниципальной программы в 2016 году по плану составил 4164,5 тыс. руб., израсходовано 3833,8 тыс. руб. (92,0 %).

По подпрограмме 1 «Развитие жилищно-коммунального хозяйства  Комиссаровского сельского поселения» план – 846,2 тыс. руб., израсходовано 601,3 тыс.руб.(71,0 %)

По подпрограмме 2 «Благоустройство территории Комиссаровского сельского поселения» израсходовано 3232,5 тыс. руб. при плановых назначениях – 3 318,3 тыс. руб., что составляет  97,4%.

Сведения об использовании федерального бюджета, областного бюджета, бюджета района, бюджета поселения и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы  отражены в Таблице 2 настоящего отчета.

Раздел 5.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

муниципальной программы.

Результативность реализации муниципальной программы определяется достижением плановых значений показателей (индикаторов).

В 2016 году было запланировано достижение 9 показателей (индикаторов).

По 9 показателям фактические значения соответствуют плановым.

Показатель «Доля жителей, охваченных услугами по вывозу мусора» не выполнен на 100 %, заключен договор с организацией , оказывающие услуги по вывозу мусора.

Показатель «Доля многоквартирных домов в целом по Комиссаровскому сельскому поселению, в которых собственники помещений выбрали и реализуют управление многоквартирными домами посредством товариществ собственников жилья либо жилищных кооперативов или иного специализированного потребительского кооператива» равен 0 %, что связано с отсутствием у жителей МКД мотивации для организации управления многоквартирными домами посредством товариществ собственников жилья либо жилищных кооперативов или иного специализированного потребительского кооператива.

Показатель «Доля жителей, обеспеченных питьевой водой,  соответствующей требованиям безопасности и безвредности, установленным санитарно-эпидемиологическими правилами» равен 80 %, при плановом показателе 70 %.

Фактический показатель «Количество многоквартирных домов, в которых планируется провести капитальный ремонт» не выполнен в связи с тем, что нет домов, которые признаны   аварийными.

Фактический показатель «Доля водопроводных сетей, нуждающихся в замене» равен 70 %, при плановом – 70 %  в связи с тем, были проведены работы по ремонту и замене водопровода в п.Розет.

Фактический показатель «Уровень газификации Комиссаровского сельского поселения»  выполнен.  Дальнейшее продвижение областной программы по газификации будет закончена в 2017 году.

Показатель «Доля жителей, охваченных услугами по вывозу мусора»  выполнен на 70 %, заключены договора с организацией, оказывающие услуги по вывозу мусора.

Фактический показатель «Площадь убранных от сорной и карантинной растительности территорий» равен 78  м2, при плановом – 75 м2. Работы проводились весь сезон.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы приведены в Таблице 1 к настоящему отчету.

Раздел 6.

Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях

в муниципальную программу.

В течение 2016 года ответственным исполнителем вносились изменения в муниципальную  программу Комиссаровского сельского поселения «Благоустройство территории и жилищно-коммунальное хозяйство» согласно:

1. Постановлению Администрации Комиссаровского сельского поселения от 17.03.2016 № 53 «О внесении изменений в приложение к постановлению Администрации Комиссаровского сельского поселения от 25.10.2013 № 116 «Благоустройство территории и жилищно-коммунальное хозяйство». Причина изменений – корректировка бюджетных ассигнований в соответствии, решением Собрания депутатов Комиссаровского сельского поселения Красносулинского района  от 25.02.2016 № 134 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Комиссаровского сельского поселения Красносулинского района  от 28.12.2015 № 131 «О бюджете Комиссаровского сельского поселения Красносулинского района на 2016 год»:

2. Постановлению Администрации Комиссаровского сельского поселения от 14.06.2016 № 113 «О внесении изменений в приложение к постановлению Администрации Комиссаровского сельского поселения от 25.10.2013 № 116 «Благоустройство территории и жилищно-коммунальное хозяйство». Причина изменений – корректировка бюджетных ассигнований в соответствии, решением Собрания депутатов Комиссаровского сельского поселения Красносулинского района  от 27.05.2016 № 147 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Комиссаровского сельского поселения Красносулинского района  от 28.12.2015 № 131 «О бюджете Комиссаровского сельского поселения Красносулинского района на 2016 год»:

3. Постановлению Администрации Комиссаровского сельского поселения от 30.08.2016 № 162.1 «О внесении изменений в приложение к постановлению Администрации Комиссаровского сельского поселения от 25.10.2013 № 116 «Благоустройство территории и жилищно-коммунальное хозяйство». Причина изменений – корректировка бюджетных ассигнований в соответствии, решением Собрания депутатов Комиссаровского сельского поселения Красносулинского района  от 15.08.2016 № 152 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Комиссаровского сельского поселения Красносулинского района  от 28.12.2015 № 131 «О бюджете Комиссаровского сельского поселения Красносулинского района на 2016 год».

4. Постановлению Администрации Комиссаровского сельского поселения от 17.09.2016 № 165.2 «О внесении изменений в приложение к постановлению Администрации Комиссаровского сельского поселения от 25.10.2013 № 116 «Благоустройство территории и жилищно-коммунальное хозяйство». Причина изменений – корректировка бюджетных ассигнований в соответствии, решением Собрания депутатов Комиссаровского сельского поселения Красносулинского района  от 02.09.2016 № 156 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Комиссаровского сельского поселения Красносулинского района  от 28.12.2015 № 131 «О бюджете Комиссаровского сельского поселения Красносулинского района на 2016 год».

5. Постановлению Администрации Комиссаровского сельского поселения от 26.10.2016 № 2.1 «О внесении изменений в приложение к постановлению Администрации Комиссаровского сельского поселения от 25.10.2013 № 116 «Благоустройство территории и жилищно-коммунальное хозяйство». Причина изменений – корректировка бюджетных ассигнований в соответствии, решением Собрания депутатов Комиссаровского сельского поселения Красносулинского района  от 26.10.2016 № 11 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Комиссаровского сельского поселения Красносулинского района  от 28.12.2015 № 131 «О бюджете Комиссаровского сельского поселения Красносулинского района на 2016 год».

6. Постановлению Администрации Комиссаровского сельского поселения от 30.11.2016 № 17.1 «О внесении изменений в приложение к постановлению Администрации Комиссаровского сельского поселения от 25.10.2013 № 116 «Благоустройство территории и жилищно-коммунальное хозяйство». Причина изменений – корректировка бюджетных ассигнований в соответствии, решением Собрания депутатов Комиссаровского сельского поселения Красносулинского района  от 11.11.2016 № 17 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Комиссаровского сельского поселения Красносулинского района  от 28.12.2015 № 131 «О бюджете Комиссаровского сельского поселения Красносулинского района на 2016 год».

7. Постановлению Администрации Комиссаровского сельского поселения от 07.12.2016 № 22.1 «О внесении изменений в приложение к постановлению Администрации Комиссаровского сельского поселения от 25.10.2013 № 116 «Благоустройство территории и жилищно-коммунальное хозяйство». Причина изменений – корректировка бюджетных ассигнований в соответствии, решением Собрания депутатов Комиссаровского сельского поселения Красносулинского района  от 07.12.2016 № 26 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Комиссаровского сельского поселения Красносулинского района  от 28.12.2015 № 131 «О бюджете Комиссаровского сельского поселения Красносулинского района на 2016 год».

Раздел 7.

Результаты оценки эффективности реализации 	государственной программы, в том числе бюджетной эффективности

Для успешной реализации Программы и достижения ожидаемых результатов необходимо выполнение всех запланированных мероприятий и достижения плановых значений показателей (индикаторов), а также проведение оценки эффективности реализации Программы для своевре-менного выявления факторов риска, оказывающих негативное влияние на основные параметры программы и принятие необходимых мер для их минимизации. Оценка эффективности муниципальной программы проводилась по утвержденной методике:

1.Степень достижения целевых показателей муниципальной программы (Эп).

В ходе проведения оценки степени достижения запланированных результатов муниципальной программы за 2016 год установлено, что из 9 целевых показателей достигли своих плановых значений 8 показателей, не достигли своих плановых значений 1 показатель.

Эффективность хода реализации целевых показателей составила:

целевого показателя 1 - 1;

целевого показателя 2 - 1;

целевого показателя 3 - 1;

целевого показателя 1.1 - 0;

целевого показателя 1.2 - 1;

целевого показателя 1.3 - 1;

целевого показателя 2.1 - 1;

целевого показателя 2.2 - 1;

целевого показателя 2.3 - 1;

Значение целевых показателей 1.1 не соответствует нормативному (меньше 1) по причине недостижения плановых значений данных показателя (индикаторов)

Вместе с тем не достижение плановых значений по вышеназванному целевому показателю вызвано объективными причинами и не может расцениваться как признак неэффективной реализации муниципальной программы в 2016 году, так как объекты не были признаны аварийными.

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы Эо равна: 8:9= 0,89. Это характеризует удовлетворительный уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей.

2.Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования СРом составила: 7:9=0,78, что характеризует удовлетворительный уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий.

3.Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы рассчитывалась в несколько этапов:

3.1 Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет средств бюджета Комиссаровского сельского поселения и безвозмездных поступлений в бюджет района и бюджетов поселений СРм равна: 7:9=0,78;

3.2 Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета района и безвозмездных поступлений в бюджет района ССуз равна: 4049,4:4089,9=0,99;

3.3 Эффективность использования средств бюджета района Эис = 0,78/0,99=0,79.

Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы признана удовлетворительной.

Для оценки эффективности реализации программы рассчитан уровень реализации муниципальной программы, который составил:

УРпр = 0.89*0,5+0,78*0,3+0,79*0,2=0,84.

Уровень реализации муниципальной программы признан удовлетворительным.

Раздел 8.

Результаты реализации мер муниципального и

правового регулирования.

Меры муниципального и правового регулирования в ходе реализации муни-ципальной программы в 2016 году не предусматривались.

Раздел 9.

Дальнейшая реализация муниципальной программы

Для достижения поставленных целей и решения задач необходима дальнейшая реализация муниципальной программы. Распоряжением Администрации Комиссаровского сельского поселения от 18.12.2015 № 59 утвержден план реализации муниципальной программы Комиссаровского сельского поселения «Благоустройство территории и жилищно-коммунальное хозяйство»    на 2016 год в соответствии с которым будут реализованы основные мероприятия муниципальной программы.

### Таблица 1

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2015 год | 2016 год |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Благоустройство территории и жилищно-коммунальное хозяйство» |
| 1. | Доля фактически освещенных улиц в общей протяженности улиц населенных пунктов поселения | процентов | 80,6 | 57 | 80,6 | - |
| 2. | Уровень износа коммунальной инфраструктуры | процентов | 60,0 | 60,0 | 60,0 | - |
| 3. | Доля жителей, обеспеченных питьевой водой, соответствующей требованиям безопасности и безвредности, установленным санитарно-эпидемиологическими правилами | процентов | 80,0 | 70,0 | 80 | - |
| Подпрограмма 1 «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Комиссаровского сельского поселения» |
| 1.1. | Количество многоквартирных домов, в которых планируется провести капитальный ремонт | единиц | - | 3 | - | Не признан аварийными, на кап ремонт не запланирован |
| 1.2 | Доля водопроводных сетей, нуждающихся в замене | процентов | 70,0 | 70,0 | 70,0 | Были проведены работы по ремонту и замене водопровода в п.Розет |
| 1.3. | Уровень газификации Комиссаровского сельского поселения | процентов | 4,0 | 4,0 | 4,0 | Работы по газификации в х. Лихой будут закончены в 2017 году |
| Подпрограмма 2 «Благоустройство территории Комиссаровского сельского поселения» |
| 2.1. | Доля жителей, охваченных услугами по вывозу мусора | процентов | 60,0 | 58,0 | 60,0 | - |
| 2.2. | Количество объектов и мест общего пользования, в отношении которых проведен ремонт | единиц | - | 1 | 1 | Проведен ремонт детской площадке |
| 2.3. | Площадь убранных от сорной и карантинной растительности территорий | кв.м | 78,0 | 75,0 | 78,0 | Работы проводились весь сезон |

-------------------------------

<1> Приводится фактическое значение индикатора или показателя за год, предшествующий отчетному.

### Таблица 3

Сведения

об использовании федерального бюджета, областного бюджета, бюджета района, бюджета поселения и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы

«Благоустройство территории и жилищно-коммунальное хозяйство» за  2015 г.

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой (тыс. руб.) | Фактические расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | муниципальной программой | сводной бюд-жетной роспи-сью |  |
| 2 | 3 | 4 |  | 5 |
| «Благоустройство территории и жилищно-коммунальное хозяйство» | всего | 4164,5 | 4164,5 | 3833,8 |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | 11,6 | 11,6 | 11,6 |
|  | бюджет района | 1,4 | 1,4 | 0,9 |
|  | бюджет поселения | 4151,5 | 4151,5 | 3821,3 |
|  | внебюджетные источники | - |  | - |
| Подпрограмма 1. «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Комиссаровского сельского поселения» | всего | 846,2 | 846,2 | 601,3 |
|  | федеральный бюджет | - |  | - |
|  | областной бюджет | 11,6 | 11,6 | 11,6 |
|  | бюджет района | 1,4 | 1,4 | 0,9 |
|  | бюджет поселения | 833,2 | 833,2 | 588,8 |
|  | внебюджетные источники | - |  | - |
| Основное мероприятие1.1 «Предоставление субсидий управляющим организациям, товариществам собственников жилья, жилищно-строительным кооперативам, жилищным или иным специализированным потребительским кооперативам на проведение капитального ремонта многоквартирных домов, разработку и (или) изготовление проектно-сметной документации, проведение энергетических обследований многоквартирных домов» | всего | - |  | - |
|  | федеральный бюджет | - |  | - |
|  | областной бюджет | - |  | - |
|  | бюджет района | - |  | - |
|  | бюджет поселения | - |  | - |
|  | внебюджетные источники | - |  | - |
| Основное мероприя-тие1.2 «Содержание и ремонт объектов коммунального хозяйства» | всего | 721,6 | 721,6 | 477,2 |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | бюджет района | - | - | - |
|  | бюджет поселения | 721,6 | 721,6 | 477,2 |
|  | внебюджетные источники | - | - | - |
| Основное мероприя-тие1.3 «Оформление технической документации на объекты коммунального хозяйства» | всего | - | - | - |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | бюджет района | - | - | - |
|  | бюджет поселения | - | - | - |
|  | внебюджетные источники | - |  | - |
| Основное мероприятие1.4 «Оплата взносов на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов» | всего | 111,6 | 111,6 | 111,6 |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | бюджет района | - | - | - |
|  | бюджет поселения | 111,6 | 111,6 | 111,6 |
| Основное мероприятие1.5 «Формирование схемы теплоснабжения» | всего | - | - | - |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | бюджет района | - | - | - |
|  | бюджет поселения | - | - | - |
| Основное мероприятие1.6 «Формирование схемы газоснабжения» | всего | - | - | - |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | бюджет района | - | - | - |
|  | бюджет поселения | - | - | - |
| Подпрограмма 2 «Благоустройство территории Комиссаровского сельского поселения» | всего | 3318,3 | 3318,3 | 3232,5 |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | бюджет района | - | - | - |
|  | бюджет поселения | 3318,3 | 3318,3 | 3232,5 |
|  | внебюджетные источники | - | - | - |
| Основное мероприятие 2.1 «Организация уличного освещения, содержание и ремонт объектов уличного освещения» | всего | 2661,0 | 2661,0 | 2576,6 |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | бюджет района | - | - | - |
|  | бюджет поселения | 2661,0 | 2661,0 | 2576,6 |
|  | внебюджетные источники | - |  | - |
| Основное мероприятие 2.2 «Уборка мусора и несанкционированных свалок, создание условий для организации централизованного сбора и вывоза твердых бытовых отходов» | всего | - | - | - |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | бюджет района | - | - | - |
|  | бюджет поселения | - | - | - |
|  | внебюджетные источники | - | - | - |
| Основное мероприятие 2.3 «Содержание и ремонт объектов благоустройства и мест общего пользования» | всего | 573,3 | 573,3 | 571,9 |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | бюджет района | - | - | - |
|  | бюджет поселения | 573,3 | 573,3 | 571,9 |
|  | внебюджетные источники | - | - | - |
| Основное мероприятие 2.4 «Организация содержания мест захоронений» | всего | 84,0 | 84,0 | 84,0 |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | бюджет района | - | - | - |
|  | бюджет поселения | 84,0 | 84,0 | 84,0 |
|  | внебюджетные источники | - |  | - |