АДМИНИСТРАЦИЯ

КОМИССАРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

КРАСНОСУЛИНСКОГО РАЙОНА

РОСТОВСКОЙ  ОБЛАСТИ

Распоряжение

18.12.2015г.	                  № 57                     х. Лихой

Об утверждении плана реализации муниципальной программы Комиссаровского сельского поселения «Развитие транспортной системы» на 2016 год

В соответствии с постановлением Администрации Комиссаровского сельского поселения от 06.09.2013 № 92 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Комиссаровского сельского поселения и Методических рекомендаций», от 09.09.2013 №93 «Об утверждении Перечня муниципальных программ Комиссаровского сельского поселения» руководствуясь ст. 30 Устава муниципального образования «Комиссаровское сельское поселение», -

1. Утвердить план реализации муниципальной программы Комиссаровского сельского поселения «Развитие транспортной системы» на 2016 год согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее распоряжение подлежит обнародованию на информационных стендах Комиссаровского сельского поселения, размещению на официальном сайте муниципального образования «Красносулинский район» в сети «Интернет», на странице «Комиссаровское сельское поселение»

3. Контроль за выполнением распоряжения оставляю за собой.

Глава Комиссаровского

сельского поселения                                                              Гетманов В.И.

Приложение к распоряжению

от 18.12.2015 № 57

План реализации муниципальной программы «Развитие транспортной системы» на 2016 год

| № п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, контрольного события программы | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Ожидаемый результат (краткое описание) | Срок реализации (дата) |  | Объем расходов <*> (тыс. руб.) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | всего | федеральный бюджет | областной бюджет | бюджет района | бюджет поселения | внебюджетные источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Развитие транспортной инфраструктуры Комиссаровского сельского поселения» |  |  | X | 3217,9 | 0,0 | 167,1 | 10,9 | 3039,9 | 0,0 |
| 1.1 | Основное мероприятие «Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них» | Ведущий специалист Филипенко М.В. (глава Администрации Комиссаровского сельского поселения В.И.Гетманов) | содержание сети внутрипоселковых дорог в полном объеме, в том числе включающая в себя отсыпку, обкос, очистку внутрипоселковых дорог | 31.12.2016 | 3217,9 | 0,0 | 167,1 | 10,9 | 3039,9 | 0,0 |
| 1.2 | Основное мероприятие «Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них» | Ведущий специалист Филипенко М.В. (глава Администрации Комиссаровского сельского поселения В.И.Гетманов) | ремонт автомобильных дорог с твердым покрытием | 31.12.2016 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3 | Основное мероприятие «Иные мероприятия в сфере дорожного хозяйства» | Ведущий специалист Филипенко М.В. (глава Администрации Комиссаровского сельского поселения В.И.Гетманов) | диагностика, обследование и оценка состояния автомобильных дорог и искусственных сооружений | 31.12.2016 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1 | Контрольное событие программы | Ведущий специалист Филипенко М.В. (глава Администрации Комиссаровского сельского поселения В.И.Гетманов) | Содержание сети автомобильных дорог в полном объеме, в том числе включающая в себя отсыпку, обкос, очистку внутрипоселковых дорог; ремонт дорог с твердым покрытием автомобильных дорог; диагностика, обследование и оценка состояния автомобильных дорог и искусственных сооружений | 31.12.2016 | X | X | X | X | X | X |
| 2 | Подпрограмма 2 «Повышение безопасности дорожного движения на территории Комиссаровского сельского поселения» |  |  | X | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.1 | Основное мероприятие «Организация дорожного движения» | Ведущий специалист Филипенко М.В. (глава Администрации Комиссаровского сельского поселения В.И.Гетманов) | Запланированы мероприятия по повышению безопасности дорожного движения по внутрипоселковым дорогам Комиссаровского сельского поселения | 31.12.2016 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.2. | Основное мероприятие «Профилактические мероприятия по пропаганде соблюдения правил дорожного движения, как водителями, так и пешеходами» | Ведущий специалист Филипенко М.В.. (глава Администрации Комиссаровского сельского поселения В.И.Гетманов) | Запланированы мероприятия по пропаганде соблюдения правил дорожного движения, снижение уровня нарушения правил дорожного движения среди целевых групп участников дорожного движения | 31.12.2016 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.1 | Контрольное событие программы | Ведущий специалист Филипенко М.В. (глава Администрации Комиссаровского сельского поселения В.И.Гетманов) | Повышение безопасности дорожного движения по внутрипоселковым дорогам Комиссаровского сельского поселения; снижение уровня нарушения правил дорожного движения среди участников дорожного движения | 31.12.2016 | X | X | X | X | X | X |
|  | Итого по муниципальной программе |  |  | X | 3217,9 | 0,0 | 167,1 | 10,9 | 3039,9 | 0,0 |

--------------------------------

<*> Объем расходов приводится на очередной финансовый год.