АДМИНИСТРАЦИЯ

КОМИССАРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

КРАСНОСУЛИНСКОГО РАЙОНА

РОСТОВСКОЙ  ОБЛАСТИ

Распоряжение

11.07.2018г.	                                         №  41                       х. Лихой

Об утверждении отчета об исполнении плана реализации муниципальной программы Комиссаровского сельского поселения «Благоустройство территории и жилищно-коммунальное хозяйство» за отчетный период 6 месяцев 2018 года

В соответствии с постановлением Администрации  Комиссаровского сельского поселения от 02.02.2018 № 12  «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ   Комиссаровского сельского  поселения и Методических рекомендаций», руководствуясь ст. 30 Устава муниципального образования «Комиссаровское сельское поселение», -

1. Утвердить отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Комиссаровского сельского поселения «Благоустройство территории и жилищно-коммунальное хозяйство» за отчетный период 6 месяцев 2018 года согласно приложению к настоящему распоряжению.

2. Настоящее распоряжение подлежит обнародованию на информационных стендах Комиссаровского сельского поселения, размещению на официальном сайте муниципального образования «Комиссаровское сельское поселение» в сети «Интернет».

3. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на главного специалиста Моисееву И.В.

Глава Администрации Комиссаровского

сельского поселения                                                                 Ковалев А.С.

Приложение

к распоряжению Администрации

Комиссаровского сельского поселения

от 11.07.2018 № 41

Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы  «Благоустройство территории и жилищно-коммунальное хозяйство»

за отчетный период 6 месяцев 2018 года.

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, участник (должность/ ФИО) | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Объемы неосвоенных средств и причины их не освоения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Подпрограмма 1. «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Комиссаровского сельского поселения» | Главный специалист Моисеева И.В. (глава Администрации Комиссаровского сельского поселения А.С. Ковалев) | X | X | X | 596,0 | 596,0 | 152,9 | - |
| 2 | ОМ 1.1 «Предоставление субсидий управляющим организациям, товариществам собственников жилья, жилищно-строительным кооперативам, жилищным или иным специализированным потребительским кооперативам на проведение капитального ремонта многоквартирных домов, разработку и (или) изготовление проектно-сметной документации, проведение энергетических обследований многоквартирных домов» | Главный специалист Моисеева И.В. (глава Администрации Комиссаровского сельского поселения А.С. Ковалев) | За отчетный период данное мероприятие не проводилось. | 01.01.2018 | 30.06.2018 | - | - | - | - |
| 3 | ОМ 1.2 «Содержание и ремонт объектов коммунального хозяйства» | Главный специалист Моисеева И.В. (глава Администрации Комиссаровского сельского поселения А.С. Ковалев) | Проведены: техническое обследование тепловых сетей и котельной, актуализация схемы теплоснабжения, разработка программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности, разработка инвестиционной программы. | 01.01.2018 | 30.06.2018 | 474,9 | 474,9 | 99,9 | - |
| 4 | ОМ 1.3 «Содержание и ремонт объектов жилищного хозяйства» | Главный специалист Моисеева И.В (глава Администрации Комиссаровского сельского поселения А.С. Ковалев) | Оказание услуг и выполнение работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном жилом доме | 01.01.2018 | 30.06.2018 | 30,6 | 30,6 | 15,3 | - |
| 5 | ОМ 1.4 «Оформление технической документации на объекты коммунального хозяйства» | Главный специалист Моисеева И.В. (глава Администрации Комиссаровского сельского поселения А.С. Ковалев) | За отчетный период данное мероприятие не проводилось. | 01.01.2018 | 30.06.2018 | - | - | - | - |
| 6 | ОМ 1.5 «Оплата взносов на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов» | Главный специалист Моисеева И.В. (глава Администрации Комиссаровского сельского поселения А.С. Ковалев) | Проводится оплата взносов на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов | 01.01.2018 | 30.06.2018 | 90,5 | 90,5 | 37,7 | - |
| 7 | ОМ 1.6 «Формирование схемы теплоснабжения» | Главный специалист Моисеева И.В. (глава Администрации Комиссаровского сельского поселения А.С. Ковалев) | За отчетный период данное мероприятие не проводилось. | 01.01.2018 | 30.06.2018 | - | - | - | - |
| 8 | ОМ 1.7 «Формирование схемы газоснабжения» | Главный специалист Моисеева И.В. (глава Администрации Комиссаровского сельского поселения А.С. Ковалев) | За отчетный период данное мероприятие не проводилось. | 01.01.2018 | 30.06.2018 | - | - | - | - |
| 9 | Контрольное событие муниципальной программы 1.1 | Главный специалист Моисеева И.В. (глава Администрации Комиссаровского сельского поселения А.С. Ковалев) | Заключено соглашение №7-ДФ от 14.12.2017 г. с Красносулинским районом о передаче полномочий. Заключены договора № 71-2017 от 19.10.2017, №2 от 16.01.2018; соглашение № б/н от 01.01.2014 | X | 30.06.2018 | X | X | X | Х |
| 10 | Подпрограмма 2 «Благоустройство территории Комиссаровского сельского поселения» | Главный специалист Моисеева И.В. (глава Администрации Комиссаровского сельского поселения А.С. Ковалев) | X | X | X | 3837,1 | 3837,1 | 1587,3 | - |
| 11 | ОМ 2.1 «Организация уличного освещения, содержание и ремонт объектов уличного освещения» | Главный специалист Моисеева И.В. (глава Администрации Комиссаровского сельского поселения А.С. Ковалев) | Оплата электроэнергии за уличное освещение производится в срок, проведена замена однофазного электрического счетчика | 01.01.2018 | 30.06.2018 | 2719,4 | 2719,4 | 1108,8 | - |
| 12 | ОМ 2.2 «Уборка мусора и несанкционированных свалок, создание условий для организации централизованного сбора и вывоза твердых бытовых отходов» | Главный специалист Моисеева И.В. (глава Администрации Комиссаровского сельского поселения А.С. Ковалев) | Проведены работу по уборке несанкционированных свалок и вывозу ТБО. | 01.01.2018 | 30.06.2018 | 299,5 | 299,5 | 77,1 | - |
| 13 | ОМ 2.3 «Содержание и ремонт объектов благоустройства и мест общего пользования» | Главный специалист Моисеева И.В. (глава Администрации Комиссаровского сельского поселения А.С. Ковалев) | Проводились работы по содержанию объектов благоустройства и мест общего пользования, противоклещевой обработке, электромонтажные работы, работы по уборке и благоустройству территорий памятников совместно с ЦЗН г.Красный Сулин, устройство площадок под мусорные контейнеры, приобретены мусорные контейнеры, зап.части на трактор, дизтопливо, пакеты для мусора. | 01.01.2018 | 30.06.2018 | 741,2 | 741,2 | 326,4 | - |
| 14 | ОМ 2.4 «Организации содержания мест захоронений» | Главный специалист Моисеева И.В. (глава Администрации Комиссаровского сельского поселения А.С. Ковалев) | Завоз песка к местам захоронения. | 01.01.2018 | 30.06.2018 | 77,0 | 77,0 | 75,0 | - |
| 15 | ОМ 2.5 «Оформление технической документации объектов благоустройства и мест общего пользования» | Главный специалист Моисеева И.В. (глава Администрации Комиссаровского сельского поселения А.С. Ковалев) | За отчетный период данное мероприятие не проводилось. | 01.01.2018 | 30.06.2018 | - | - | - | - |
| 16 | ОМ 2.6 «Приобретение детской игровой площадки за счет средств резервного фонда Правительства Ростовской области» | Главный специалист Моисеева И.В. (глава Администрации Комиссаровского сельского поселения А.С. Ковалев) | За отчетный период данное мероприятие не проводилось. | 01.01.2018 | 30.06.2018 | - | - | - | - |
| 17 | Контрольное событие муниципальной программы 2.1 | Главный специалист Моисеева И.В. (глава Администрации Комиссаровского сельского поселения А.С. Ковалев) | Заключен договор энергоснабжения № 61270200709 от 07.02.2018, заключены договор подряда № 6/34/18 от 03.05.2018, муниципальные контракты №26 от 02.04.2018, №5 от 30.01.2018, №8 от 12.02.2018, №16 от 26.02.2018, №21 от 06.03.2018, №27 от 03.04.2018, №28 от 05.04.2018, №31 от 09.04.2018, №32 от 12.04.2018, №36/1-36/10 от 26.04.2018, №40 от 03.05.2018, №45 от 25.05.2018, №46 от 25.05.2018, №53 от 06.06.2018, №54 от 06.06.2018, №58 от 28.06.2018 | X | 30.06.2018 | X | X | X | Х |
| 18 | ИТОГО по муниципальной программе | Глава Администрации Комиссаровского сельского поселения А.С. Ковалев | X | X | X | 4433,1 | 4433,1 | 1740,3 | - |
|  |  | Главный специалист Моисеева И.В. | Х | Х | Х | 4433,1 | 4433,1 | 1740,3 | - |