АДМИНИСТРАЦИЯ

КОМИССАРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

КРАСНОСУЛИНСКОГО РАЙОНА

РОСТОВСКОЙ  ОБЛАСТИ

Распоряжение

03.12.2018                                                № 68                                                              х. Лихой

| О внесении изменений в приложение к распоряжению от 29.12.2017 № 41 |  |
| --- | --- |

В соответствии с постановлениями Администрации Комиссаровского сельского поселения от 03.12.2018 №121 «О внесении изменений в постановление Администрации Комиссаровского сельского поселения от 25.10.2013 № 116», от 02.02.2018 № 12 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Комиссаровского сельского поселения и Методических рекомендаций», от 09.09.2013 № 93 «Об утверждении Перечня муниципальных программ Комиссаровского сельского поселения», руководствуясь ст. 33 Устава муниципального образования «Комиссаровское сельское поселение», -

1. Внести в приложение к распоряжению от 29.12.2017  № 41 «Об утверждении плана реализации муниципальной программы Комиссаровского сельского поселения «Благоустройство территории и жилищно-коммунальное хозяйство» на 2018 год» изменения согласно приложению к настоящему распоряжению.

2. Настоящее распоряжение подлежит размещению на официальном сайте Администрации Комиссаровского сельского поселения в сети «Интернет».

3. Контроль за выполнением распоряжения оставляю за собой.

Глава Администрации

Комиссаровского

сельского поселения                                                              Ковалев А.С.

Приложение к распоряжению

от 03.12.2018 № 68

План реализации муниципальной программы «Благоустройство территории и жилищно-коммунальное хозяйство» на 2018 год

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, участник (должность/ ФИО) | Ожидаемый результат (краткое описание) | Плановый срок реализации |  | Объем расходов <*> (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | всего | федеральный бюджет | областной бюджет | бюджет района | бюджет поселения | внебюджетные источники |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  |  |
| 1 | Подпрограмма 1 «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Комиссаровского сельского поселения» | X | X | X | 1061,7 | 0,0 | 0,0 | 80,7 | 981,0 | 0,0 |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие «Предоставление субсидий управляющим организациям, товариществам собственников жилья, жилищно-строительным кооперативам, жилищным или иным специализированным потребительским кооперативам на проведение капитального ремонта многоквартирных домов, разработку и (или) изготовление проектно-сметной документации, проведение энергетических обследований многоквартирных домов» | Главный специалист Моисеева И.В (глава Администрации Комиссаровского сельского поселения А.С. Ковалев) | Техническое состояние многоквартирных домов будет приведено в соответствие с нормативными требованиями. | 2018 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 1.2 | Основное мероприятие «Содержание и ремонт объектов коммунального хозяйства» | Главный специалист Моисеева И.В (глава Администрации Комиссаровского сельского поселения А.С. Ковалев) | повышение удовлетво- ренности населения Комиссаровского сельского поселения уровнем коммунального обслуживания; снижение уровня потерь при производстве, транспортировке и распределении коммунальных ресурсов | 2018 | 940,6 | 0,0 | 0,0 | 80,7 | 859,9 | 0,0 |  |  |
| 1.3 | Основное мероприятие «Содержание и ремонт объектов жилищного хозяйства» | Главный специалист Моисеева И.В (глава Администрации Комиссаровского сельского поселения А.С. Ковалев) | повышение удовлетво- ренности населения Комиссаровского сельского поселения уровнем жилищгого обслуживания; снижение уровня потерь при производстве, транспортировке и распределении коммунальных ресурсов | 2018 | 30,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 30,6 | 0,0 |  |  |
| 1.4 | Основное мероприятие «Оформление технической документации на объекты коммунального хозяйства» | Главный специалист Моисеева И.В (глава Администрации Комиссаровского сельского поселения А.С. Ковалев) | ввод в эксплуатацию реконструированных объектов коммунального хозяйства | 2018 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 1.5 | Основное мероприятие «Оплата взносов на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов» | начальник сектора экономики и финансов Скорова Н.В. (глава Администрации Комиссаровского сельского поселения А.С. Ковалев) | техническое состояние многоквартирных домов будет приведено в соответствие с нормативными требованиями | 2018 | 90,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 90,5 | 0,0 |  | 0,0 |
| 1.6 | Основное мероприятие «Формирование схемы теплоснабжения» | Главный специалист Моисеева И.В (глава Администрации Комиссаровского сельского поселения А.С. Ковалев) | Повышение уровня благоустройства территории поселения | 2018 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 1.7 | Основное мероприятие «Формирование схемы газоснабжения» | Главный специалист Моисеева И.В (глава Администрации Комиссаровского сельского поселения А.С. Ковалев) | Повышение уровня благоустройства территории поселения | 2018 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 1 | Контрольное событие программы | начальник сектора экономики и финансов Скорова Н.В. (глава Администрации Комиссаровского сельского поселения А.С. Ковалев) | Техническое состояние многоквартирных домов будет приведено в соответствие с нормативными требованиями; повышение удовлетворенности населения Комиссаровского сельского поселения уровнем коммунального обслуживания; снижение уровня потерь при производстве, транспортировке и распределении коммунальных ресурсов; ввод в эксплуатацию реконструированных объектов коммунального хозяйства | 2018 | X | X | X | X | X | X |  |  |
| 2 | Подпрограмма 2 «Благоустройство территории Комиссаровского сельского поселения» | X | X | X | 4382,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4382,0 | 0,0 |  |  |
| 2.1 | Основное мероприятие «Организация уличного освещения, содержание и ремонт объектов уличного освещения» | Главный специалист Моисеева И.В (глава Администрации Комиссаровского сельского поселения А.С. Ковалев) | Оплата за электроэнергию уличного освещения по договору энергоснабжения. | 2018 | 2831,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2831,6 | 0,0 |  |  |
| 2.2. | Основное мероприятие «Уборка мусора и несанкционированных свалок, создание условий для организации централизованного сбора и вывоза твердых бытовых отходов» | Главный специалист Моисеева И.В (глава Администрации Комиссаровского сельского поселения А.С. Ковалев) | Повышение уровня благоустройства территории поселения, уборка насанкционированных свалок | 2018 | 199,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 199,5 | 0,0 |  |  |
| 2.3 | Основное мероприятие «Содержание и ремонт объектов благоустройства и мест общего пользования» | Главный специалист Моисеева И.В (глава Администрации Комиссаровского сельского поселения А.С. Ковалев) | Повышение уровня благоустройства территории поселения | 2018 | 1275,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1275,9 | 0,0 |  |  |
| 2.4 | Основное мероприятие «Организации содержания мест захоронений» | Главный специалист Моисеева И.В (глава Администрации Комиссаровского сельского поселения А.С. Ковалев) | Повышение уровня благоустройства территории поселения | 2018 | 75,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 75,0 | 0,0 |  |  |
| 2.5 | Основное мероприятие «Оформление технической документации объектов благоустройства и мест общего пользования» | Главный специалист Моисеева И.В (глава Администрации Комиссаровского сельского поселения А.С. Ковалев) | Повышение уровня благоустройства территории поселения | 2018 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 2.6 | Основное мероприятие «Приобретение детской игровой площадки за счет средств резервного фонда Правительства Ростовской области» | Главный специалист Моисеева И.В (глава Администрации Комиссаровского сельского поселения А.С. Ковалев) | Повышение уровня благоустройства территории поселения | 2018 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 2 | Контрольное событие программы | Главный специалист Моисеева И.В (глава Администрации Комиссаровского сельского поселения А.С. Ковалев) | Оплата за электроэнергию уличного освещения по договору энергоснабжения, повышение уровня комфортности и чистоты в населенных пунктах, расположенных на территории поселения; повышение уровня благоустройства территории поселения | 2018 | X | X | X | X | X | X |  |  |
|  | Итого по муниципальной программе | X | X | X | 5443,7 | 0,0 | 0,0 | 80,7 | 5363,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | ответственный исполнитель муниципальной программы | X | X | 5443,7 | 0,0 | 0,0 | 80,7 | 5363,0 | 0,0 |  |  |